### Отчет о финансировании, итогах реализации

### муниципальной программы

### «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

### за 1 квартал 2026 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23 декабря 2025 года № 989.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 – 2031 годы.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, озеленению, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального округа Воротынский.

### Всего на финансирование мероприятий программы на 2026 год выделены средства в сумме 43 591,5 тыс.руб. Всего по программе за 1 квартал 2026 года израсходовано 6 051,6 тыс.руб. на реализацию мероприятий по обеспечению населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства, содержанию и развитию объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области.

### В течение 1 квартала 2026 года в рамках муниципальной программы были израсходованы средства на уличное освещение муниципального округа Воротынский в размере 3 236,6 тыс.руб., ГСМ 13,6 тыс.руб., приобретено игровое оборудование на сумму 230,0 тыс.руб., материалы по благоустройству на 34,1 тыс.руб., приобретено 11 насосов на сумму 624,7 тыс.руб., материальные запасы на 131,8 тыс.руб., выполнены пуско-наладочные работы на котельной № 4 в р.п.Воротынец на 300,0 тыс.руб., проведен ремонт котельной № 2 в р.п.Воротынец на 67,0 тыс.руб., проведены дезинфекция и промывка водопроводных сетей на 282,0 тыс.руб.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (приложение 2).

В течение 1 квартала 2026 года изменения в МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» не вносились.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» реализуется в срок до 2027 года, и подлежит корректировке в зависимости от лимитов финансирования.

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Воротынский на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 43 591,5 | 43 545,7 | 6 051,6 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 26 966,5 | 38 361,4 | 4 616,0 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 790,0 | 679,0 |
|  |  | соисполнитель – Администрация м.о.Воротынский | 14 625,0 | 1 774,3 | 0 |
|  |  | соисполнитель – управление УМИ | 2 000,0 | 2 620,0 | 756,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 22 155,5 | 22 862,2 | 1 435,6 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 5 530,5 | 17 677,9 | 0 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 790,0 | 679,0 |
|  |  | соисполнитель – Администрация м.о.Воротынский | 14 625,0 | 1 774,3 | 0 |
|  |  | соисполнитель – управление УМИ | 2 000,0 | 2 620,0 | 756,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения муниципального округа Воротынский | всего | 7 530,5 | 20 167,9 | 1 435,6 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 5 530,5 | 17 677,9 | 0 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 790,0 | 679,0 |
|  |  | соисполнитель – управление УМИ | 2 000,0 | 2 620,0 | 756,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области | ответственный исполнитель – Администрация м.о.Воротынский | 14 625,0 | 1 774,3 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов благоустройства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 21 436,0 | 20 683,5 | 4 616,0 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 21 436,0 | 20 683,5 | 4 616,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения муниципального округа Воротынский | всего | 9 834,8 | 9 834,8 | 3 239,1 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 9 834,8 | 9 834,8 | 3 239,1 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение муниципального округа Воротынский | всего | 810,0 | 810,0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 810,0 | 810,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и содержание мест захоронения муниципального округа Воротынский | Всего | 924,9 | 924,9 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 924,9 | 924,9 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа Воротынский | всего | 9 866,3 | 9 113,8 | 1 376,9 |
|  |  | ответственный исполнитель – управление развития территорий | 9 866,3 | 9 113,8 | 1 377,0 |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области » | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 43 545,7 | 6 051,6 |
|  |  | (1) бюджет муниципального округа | 31 398,2 | 6 051,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 11 835,1 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 312,4 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 22 862,3 | 1 435,6 |
|  |  | (1) бюджет муниципального округа | 10 714,8 | 1 435,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 11 835,1 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 312,4 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов благоустройства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 20 683,4 | 4 616,0 |
|  |  | (1) бюджет муниципального округа | 20 683,4 | 4 616,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2026 г. | достигнутые значения за 1 квартал 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения муниципального округа Воротынский | отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 05.2026 | 12.2026 | - | - | 0 | 0 | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1.: Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 05.2026 | 12.2026 | - | - | 3 | 0 | х |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения муниципального округа Воротынский | Управление развития территорий | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат 2.1: количество точек отремонтированных сетей наружного освещения | Управление развития территорий | 01.2025 | 12.2025 | 01.2025 | 12.2025 | 28 | 9 | нет |
|  | Мероприятие 2.2: Озеленение муниципального округа Воротынский | Управление развития территорий | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 2.2: количество спиленных аварийных деревьев | Управление развития территорий | 05.2025 | 12.2025 | 05.2025 | 12.2025 | 20 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 2.3: Организация и содержание мест захоронения муниципального округа Воротынский | Управление развития территорий | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 2.3: количество кладбищ, в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения | Управление развития территорий | 01.2025 | 12.2025 | 01.2025 | 12.2025 | 32 | 31 | х |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Заместитель главы администрации - начальник управления ___________________ Д.Н. Игумнов