| Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 23.05.2024 № 279 |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2019 № 388

В соответствии с постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области» Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2019 № 388, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале  органов местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области                                                                                А.А.Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Воротынский

Нижегородской области

от 23.05.2024 № 279

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2019 № 388

(далее – Муниципальная программа)

- Приложение 3 к Муниципальной программе изложить в новой редакции:

#### «Приложение № 3

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА В

2020 – 2026 ГОДАХ

| Год | № дворовой территории | Адреса многоквартирных домов, входящих в дворовую территорию | Количество собственников многоквартирного дома, чел | Перечень видов и объемы работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласно минимального перечня |  | Согласно дополнительного перечня |  |
|  |  |  |  | Вид работ | Объем | Вид работ | Объем |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 8 | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 10 | 16 | Ремонт дворового проезда | 377 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 8,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 54,0 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 12 | 15 | Ремонт дворового проезда | 129 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 14 | 8 | Установка лавочек | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 74,0 пог.м. |
|  | 10 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 3 | 38 | Ремонт дворового проезда | 700,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 189 кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 90 пог.м. |
|  | 11 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 2 | 30 | Ремонт дворового проезда | 593,25 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 105 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 54 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 138 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Победы, д. 10 | 21 | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 149,4 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 143 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 2б | 27 | Ремонт дворового проезда | 626,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 173,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 41 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 55,0 кв.м. |
|  | 13 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 4 | 32 | Ремонт дворового проезда | 240 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 182 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 87 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 6 | 19 | Ремонт дворового проезда | 470,2 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 106 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 8 | 32 | Ремонт дворового проезда | 171 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 38 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 67 пог.м. |
|  | 14 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1 | 20 | Ремонт дворового проезда | 1213,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 110 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 64 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 22 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 2 | 12 | Ремонт дворового проезда | 224,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 256 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 72 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 3 | 16 | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 168 кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 28 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 60 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 5 | 25 | Ремонт дворового проезда | 237,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 60 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 250,2 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 148 пог.м. |
| 2023 | 12 | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 41 | 33 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 74,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 240,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 83,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 44 | 23 | Ремонт дворового проезда | 136 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 6,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Строителей, д. 46 | 38 | Ремонт дворового проезда | 320,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 8 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 80,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 43,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 32,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Строителей, д. 48 | 38 | Ремонт дворового проезда | 250,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дворового проезда | 250,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |
|  |  |  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |
| 2024 | 5 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3 | 16 | Ремонт дворового проезда | 300,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 84,8 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 36 пог.м. |  |  |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3а | 28 | Ремонт дворового проезда | 170,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 92,5 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 39,5 кв.м. |  |  |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 5 | 40 | Ремонт дворового проезда | 412,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 76 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 100,8 кв.м. |  |  |
|  | 6 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 1б | 11 | Ремонт дворового проезда | 496,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 44 кв.м. |  |  |
| 2025 | 15 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 1 | 32 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 72,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 45,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 2 | 42 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 65,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 42,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 158,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 3 | 29 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 60,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 27,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 72,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  | 16 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 4 | 43 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 65,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 30,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 5 | 37 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 66,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 29,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 84,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 39 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 70,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 45,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 640,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 7 | 41 | Ремонт дворового проезда | 426,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 87,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 40,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 240,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
| 2026 | 18 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 9 | 33 | Ремонт дворового проезда | 135,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 88,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 69,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 126,0 кв.м. |
|  | 17 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 5а | 33 | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 154 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 6,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 41 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 7а | 22 | Ремонт дворового проезда | 726,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 76,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 2 фонаря |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 174,6 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 472,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 11 | 27 | Ремонт дворового проезда | 261 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка ограждения | 130,0 пог.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 12,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 84,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |

».

- Приложение 4 к Муниципальной программе изложить в новой редакции:

#### «Приложение № 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 – 2024 ГОДАХ

| Год | Наименование общественных территорий | Адрес общественных территорий | Перечень видов работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Парк им. 50 лет ВЛКСМ (2 очередь) | р.п. Воротынец, на пересечении ул. Космонавтов и проезда между ул. Космонавтов и ул. Трудовая | Устройство зеленых насаждений | 430,0 пог.м. |
|  |  |  | Устройство спортивной площадки на резиновом покрытии 13 элементов | 1 шт |
|  |  |  | Устройство тротуаров у спортивной площадки | 15,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство волейбольной площадки на резиновом покрытии 24 х 11 м | 1 шт |
|  |  |  | Устройство тротуаров у волейбольной площадки | 19,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 1 фонарь |
|  |  |  | Установка скамеек | 15 шт |
|  |  |  | Установка урн для мусора | 10 шт |
|  | Благоустройство общественной территории – Парка отдыха в с. Фокино Воротынского района Нижегородской области | Нижегородская область, Воротынский район, с. Фокино, ул. Ветеранов, д. 62. | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием | 353,3 кв.м. |
|  |  |  | Устройство тротуаров с брусчаточным покрытием | 203,85 кв.м. |
|  |  |  | Устройство цветочных клумб | 4 шт. |
|  |  |  | Установка скамеек | 25 шт. |
|  |  |  | Установка урн для мусора | 20 шт. |
|  |  |  | Устройство металлического ограждения | 90,0 пог. м. |
|  |  |  | Устройство детской площадки 12х12 (144 кв.м.) | 1 шт. |
|  |  |  | Установка конструкции «Фокино» | 1 шт. |
|  |  |  | Устройство спортивной площадки | 1 шт. |
|  |  |  | Устройство фонтана | 1 шт. |
|  |  |  | Устройство сцены | 1 шт. |
|  |  |  | Устройство освещения | 30 шт. |
|  |  |  | Устройство системы видеонаблюдения | 1 шт. |
| 2021 | Обустройство пешеходных переходов на каскаде «Барских» прудов между ул. Зубова и ул. М. Горького в рабочем поселке Воротынец городского округа Воротынский Нижегородской области | р.п. Воротынец, между домами N 2 - 22 ул. Зубова и домами N 58 - 74 по ул. М. Горького | Устройство дощатой тропинки вдоль пруда | 1 шт. |
|  |  |  | Устройство пирса | 1 шт. |
|  |  |  | Ремонт водопроводной трубы | 6 м. |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 17 шт. |
|  |  |  | Установка беседки | 1 шт. |
|  |  |  | Ремонт лестницы | 1 шт. |
|  |  |  | Установка плавучих Утиных Домиков | 2 шт. |
|  |  |  | Установка урн | 8 шт. |
|  |  |  | Установка скамеек | 4 шт. |
| 2022 | Благоустройство общественной территории на каскаде «Барских» прудов в р.п. Воротынец | р.п. Воротынец, между ул. Зубова и ул. М. Горького | Установка урн | 3 шт. |
|  |  |  | Установка скамеек | 2 шт. |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 6 шт. |
|  |  |  | Устройство тропинки | 310 кв.м. |
|  |  |  | Топиари «Медведь стоячий» | 1 шт. |
|  |  |  | Топиари «Мишки в сосновом лесу» | 1 шт. |
|  |  |  | Топиари «Мухомор большой» | 5 шт. |
| 2023 | Благоустройство общественного пространства по ул. К. Маркса. У магазина «ВИНЭКО» | Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. К. Маркса | Устройство ограждения вдоль тропинки | 33 пог.м. |
|  |  |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки | 155 кв.м. |
|  |  |  | Устройство покрытия из щебня | 200 кв.м. |
|  |  |  | Установка урн | 2 шт. |
|  |  |  | Установка скамъи | 3 шт. |
|  |  |  | Установка флагшток уличный | 3 шт. |
|  |  |  | Установка светильник парковый | 7 шт. |
|  |  |  | Установка светильник уличный | 5 шт. |
|  |  |  | Установка Бюст Екатерины II | 1 шт. |
|  |  |  | Посадка декоративных насаждений | 36 шт. |
| 2024 | Благоустройство общественной территории на каскаде «Барских» прудов. Верхний пруд в р.п. Воротынец | р.п. Воротынец, между ул. Зубова и ул. М. Горького | Установка урн | 6 шт. |
|  |  |  | Установка скамеек | 6 шт. |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 19 шт. |
|  |  |  | Устройство тропинки | 166,4 пог.м. |
|  |  |  | Устройство лестницы | 24,3 пог.м. |
|  |  |  | Устройство тротуара | 143 пог.м. |
|  | Обустройство пешеходных тропинок у верхнего пруда в р.п. Воротынец Нижегородской области | р.п. Воротынец, между ул. Зубова и ул. М. Горького | Устройство декоративного освещения | 4 шт. |
|  |  |  | Устройство тропинки | 41,2 пог.м. |
|  |  |  | Устройство тротуара | 30 кв.м. |

».

_________________