Оценка эффективности муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области»

### за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02.11.2020 №549.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=1/3=0,33

К1ПП1 =0/2=0

К1ПП2 =1/1=1

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнено на 63,4% (менее 95%), значит, считается невыполненным. Мероприятие 2.1. Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом  не выполнено (запланировано было 7,9 км, а исполнено 0 км).

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП= ЗФ / ЗП=34789,7/46010,4=0,756

К2ПП1=34734,7/45955,4=0,756

К2ПП2=55,0/55,0=1

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП = 453,59/475,13=0,955

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 0,08/0,126=0,63             ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=  23,5/37,1=0,63

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 0,006/0,006=1                ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=  0/7,9=0

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =30/30=1                         ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план=  400/400=1

ЗИ факт = 0,08+23,5+0,006+0+30+400=453,59

ЗИ план = 0,126+37,1+0,006+7,9+30+400=475,13

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП = (0,565+1)/2=0,783

К4ПП1= (0,63+0,63+1+0)/4=0,565

К4ПП2= (1+1)/2=1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.1.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП = 0,33х 0,4+0,756х 0,2+0,783х 0,4 = 0,596

RПП1 =0х 0,4+0,756х 0,2+0,565х 0,4=0,377 (неудовлетворительная)

RПП2 =1х0,4+1х0,2+1х 0,4=1 (высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план = 453,59/475,13=0,955

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп = (0,565+1)/2=0,783

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,783)+(0,2х 1)= 0,826

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 34734,7/34789,7=0,998

v2= 55,0/34789,7=0,002

R=0,5 х 0,826+0,5х((0,377х 0,998)+(1х 0,002))=0,602

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,602, что соответствует оценке  – «Неудовлетворительная».

На снижение оценки реализации муниципальной программы повлияло невыполнение основного мероприятия 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое выполнено на 63,4% и мероприятия 1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, которое выполнено на 0%.

За 2025 год на содержание дорог израсходовано 3 106,9 тыс.руб., на ремонт дорог 34 032,4 тыс.руб., на проведение экспертизы сметной документации и паспортизацию дорог – 377,0 тыс.руб.

В отчетном периоде исполнены 4 контракта по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» на сумму 31 628,5 тыс.руб.

В 2025 году Управление развития территорий принимало участие в реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

В рамках заключенных контрактов проводились следующие мероприятия:

1. Ремонт дорожного покрытия ул.Октябрьская в селе Каменка городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 1 150  м.

2. Ремонт дорожного покрытия с ул.Комсомольская до трассы Кекино, протяженностью 575 м, пр-к Живодеров протяженностью 200 м в с.Семьяны городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 775 м.

3. Ремонт дорожного покрытия в с.Ахпаевка, по ул.Центральная до ул.Победы городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 700 м.

4. Ремонт дорожного покрытия по ул.Советская в с.Березов Майдан городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 610 м.

Общая сумма на ремонт дорог составила 13 284,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 10 277,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 2 681,8 тыс. рублей, средств населения – 325,3 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» был выполнен ремонт участков дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 2,651 км на сумму  11 610,3 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета – 11 029,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 580,5 тыс. рублей:

1. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Зеленая (участок №2) в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.

2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Нефтяников в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 133 м.

3. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Мичурина в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 160 м.

4. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Садовая в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 355 м.

5. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения проезд от ул.Школьная до д/с Родничок в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.

6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Белавка  г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 400 м.

7. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 278 м.

8. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная участок №1 в с.Фокино г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 341 м.

9. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная уч.2 в с.Березов Майдан г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 280 м.

10. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Гагарина в с.Елвашка г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 304 м.

Предлагаем признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский  Нижегородской области» удовлетворительной и продолжить финансирование в 2026 году.