### Отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области

### на 2019- 2030 годы»

### за 2025 год

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

### Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский  Нижегородской области на 2019 - 2028 годы» утверждена постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 года № 167.

### Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2019 – 2030 годы.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» направлена на решение стратегических задач, связанных с улучшением качества жилищно-коммунального комплекса, является создание механизмов по стимулированию частной инициативы граждан в жилищном строительстве, переселению граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2023 годы» направлена на финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, все мероприятия подпрограммы полностью реализованы в 2024 году.

Реализация подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» направлена на финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств Фонда развития территорий, областного и районного бюджетов.

Фактические кассовые расходы на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» за  2025 год составляют 5 367 931,35 рублей.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | ### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» | всего | 3 027,2 | 5 367,9 | 5 367,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 3 027,2 | 5 367,9 | 5 367,9 |
|  |  | Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2023 годы» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Ответственный исполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Выкуп жилых помещений у собственников | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Снос аварийных многоквартирных домов | Ответственный исполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» | Всего | 3 027,2 | 5 367,9 | 5 367,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 3 027,2 | 5 367,9 | 5 367,9 |
|  |  | Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках регионального проекта «Жилье» | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1 527,2 | 4 867,8 | 4 867,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выкуп жилых помещений у собственников, в рамках регионального проекта «Жилье» | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Снос аварийных многоквартирных домов | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1500,0 | 500,1 | 500,1 |

<*> Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

тыс.руб.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019- 2028 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 5 367,9 | 5 367,9 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 235,1 | 235,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2 966,6 | 2 966,6 |
|  |  | (3) расходы Фонда развития территорий | 2 166,2 | 2 166,2 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2023 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы Фонда развития территорий | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 5 368,0 | 5 368,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 235,2 | 235,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2 966,6 | 2 966,6 |
|  |  | (3) расходы Фонда развития территорий | 2 166,2 | 2 166,2 |

<*>Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

В рамках Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» Подпрограммы 2 за 2025 год заключены два муниципальных контракта на «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками в черте городского округа Воротынский Нижегородской области в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»»: МК № 56 от 19.05.2025 с ФЛ Титуниной Еленой Николаевной на сумму 2534109 рублей исполнен 30.05.2025; МК № 62 от 02.06.2025 с ФЛ Балдиной Любовь Владимировной на сумму 2333671 исполнен 19.06.2025, жилые помещения приобретены для расселения двух помещений. Заключен МК № 89 от 04.08.2025 с ООО «Ликвидатор» на снос одного расселенного многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, на сумму 500151,35 исполнен 19.09.2025.

### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (приложение 2).

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2025 г. | достигнутые значения 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | Подпрограмма 1 завершила свое действие | х | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | Подпрограмма 1 завершила свое действие | х | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3 Выкуп жилых помещений у собственников | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | Подпрограмма 1 завершила свое действие | х | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4 Снос аварийных многоквартирных домов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | Подпрограмма 1 завершила свое действие | х | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках регионального проекта «Жилье» | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Планируется приобрести два жилых помещения (квартиры) | Приобретены два жилых помещения (квартиры) | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Выкуп жилых помещений у собственников, в рамках регионального проекта «Жилье» | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | Мероприятие в 2025 году не реализуется в связи с отсутствием потребности | х | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3 Снос аварийных многоквартирных домов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 19.09.2025 | Планируется снести один дом, признанный непригодным для проживания | Снесен один многоквартирный дом, признанный непригодным для проживания | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4,5,6,7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В течении 2025 года ведутся работы по исполнению двух мероприятий Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы».

В течении 2025 года в рамках Подпрограммы 2 снесен один жилой дом, признанный непригодным для проживания согласно Муниципального контракта № 89 от 04.08.2025 на сумму 500151,35 рублей исполнение 19.09.2025, а так же для расселения двух квартир, признанных непригодными для проживания, приобретены в муниципальную собственность две квартиры согласно: Муниципального контракта № 56 от 19.05.2025 на сумму 2534109 рублей исполнение 30.05.2025; Муниципального контракта № 62 от 02.06.2025 на сумму 2333671 рублей исполнение 19.06.2025.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы представлены в таблице 3 (Приложение 3) и в таблице 4 (Приложение 4).

### Приложение 3

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор 1: Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | м2 | 44,3 | х | х | - |
| 3. | Индикатор 2: Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | 1 | х | х | - |
| 4. | Непосредственный результат 1: Число приобретенных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | х | х | х | - |
| 5. | Непосредственный результат 2: Число собственников получивших выкупную стоимость за жилое помещение в результате выполнения Программы | чел. | 2 | х | х | - |
| 6. | Непосредственный результат 3: Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 2 | х | х | - |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» |  |  |  |  |  |
| 7. | Индикатор 1: Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | м2 | 148,8 | 68,0 | 68,0 | нет |
| 8. | Индикатор 2: Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | 4 | 2 | 2 | нет |
| 9. | Непосредственный результат 1: Число приобретенных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | х | 2 | 2 | нет |
| 10. | Непосредственный результат 2: Число собственников получивших выкупную стоимость за жилое помещение в результате выполнения Программы | чел. | 6 | 0 | 0 | - |
| 11. | Непосредственный результат 3: Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 6 | 4 | 4 | нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (2025) | факт (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2023 годы» |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор 1: Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | м2 | х | х | Подпрограмма полностью реализована в 2024 году |
| 3. | Индикатор 2: Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | х | х | Подпрограмма полностью реализована в 2024 году |
| 4. | Непосредственный результат 1: Число приобретенных жилых помещений в результате выполнения Программы | квартир | х | х | Подпрограмма полностью реализована в 2024 году |
| 5. | Непосредственный результат 2: Число собственников получивших выкупную стоимость за жилое помещение в результате выполнения Программы | чел. | х | х | Подпрограмма полностью реализована в 2024 году |
| 6. | Непосредственный результат 3: Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | х | х | Подпрограмма полностью реализована в 2024 году |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» |  |  |  |  |
| 7. | Индикатор 1: Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы | м2 | 68,0 | 68,0 | Общая площадь двух жилых помещений, расселенных путем переселения граждан в приобретенное муниципальное жилье в рамках муниципальной программы |
| 8. | Индикатор 2: Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | квар тир | 2 | 2 | Освобождено два жилых помещения в отчетном периоде |
| 9. | Непосредственный результат 1: Число приобретенных жилых помещений в результате выполнения Программы | квар тир | 2 | 2 | В отчетном периоде приобретено два жилых помещения |
| 10. | Непосредственный результат 2: Число собственников получивших выкупную стоимость за жилое помещение в результате выполнения Программы | чел. | 0 | 0 | Выплата выкупной стоимости в 2025 году не запланирована |
| 11. | Непосредственный результат 3: Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 4 | 4 | Четыре человека переселено в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение отчетного периода 2025 года в МП  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы»  вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 10.02.2025 года № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 №167, на основании постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 №327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 02.04.2025 года № 288 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 №167, на основании постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 №327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 08.04.2025 года № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 №167, на основании постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 №327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 20.10.2025 года № 807 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 №167, на основании постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 №327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

- Постановление администрации муниципального округа Воротынский  Нижегородской области от 26.11.2025 года № 879 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 21.06.2019 №167, на основании постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 №327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

### В течении 2025 года все мероприятия МП  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2019- 2030 годы» реализованы в полном объеме, отклонения от плановой динамики выполнения мероприятий отсутствуют. Во втором этапе реализации муниципальной программы (2026-2028 гг.) нет запланированных мероприятий в связи с отсутствием финансирования из средств фонда развития территорий и областного бюджета.

Заместитель главы администрации-

начальник отдела                                                                               А.В.Егоров