### Отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области»

### за 2025 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановление администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2019 года      № 388.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнителем муниципальной программы является Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2020 – 2025 годы в один этап.

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территорий в границах муниципального образования муниципальный округ Воротынский Нижегородской области, направленные на улучшение качества условий жизни населения, повышения благоустроенности территорий, повышение инвестиционной привлекательности поселка и формировании положительного имиджа.

### На 2025 год по данной программе предусмотрено финансирование мероприятий в размере 8 413,7  тыс.руб.,  в том числе средства федерального бюджета – 5 000,0 тыс.руб., областного бюджета – 2 256,6 тыс.руб., средств бюджета муниципального округа – 1 157,1 тыс.руб.

### За 2025 год по данной программе кассовый расход составляет

### 8 412,9 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 5 000,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 2 256,6 тыс.руб., средства бюджета муниципального округа – 1 156,3 тыс.руб.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | ### «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 3 462,9 | 8 413,7 | 8 412,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 3 462,9 | 8 413,7 | 8 412,9 |
| Мероприятие 1 | «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов на территории р.п. Воротынец» | всего | 2 560,4 | 2 600,7 | 2 600,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 2 560,4 | 2 600,7 | 2 600,7 |
| Мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий на территории р.п. Воротынец» | всего | 902,5 | 5 813,0 | 5 812,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 902,5 | 5 813,0 | 5 812,2 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

тыс.руб.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы<**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 8 413,7 | 8 412,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1 157,1 | 1 156,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2 256,6 | 2 256,6 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 5 000,0 | 5 000,00 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 |

<*>Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы

### (при наличии)

### За 2025 год:

В рамках реализации мероприятия 1 «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов» заключены два Муниципальных контракта: МК № 31 от 28.04.2025 с ИП Манукян Артур Араикович «Ремонт дворовых территорий по ул. Космонавтов д. 5а и мкр. Молодежный д. 8 в р.п. Воротынец Нижегородской области» на сумму 1512680,92 рублей, исполнен 24.06.2025 года;

МК № 65 от 10.06.2025 с ИП Манукян Артур Араикович «Ремонт дворовой территории по пер. Строителей д.46 в р.п. Воротынец Нижегородской области» на сумму 1 047 694,08 рублей, исполнен 21.07.2025 года.

### В рамках реализации мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий» заключены два Муниципальных контракта:

### МК № 7 от  10.03.2025 с ИП Манукян Артур Араикович «Благоустройство площади перед Белавским Сельским Домом Культуры, расположенным по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Белавка, ул. Горького, д.38а» на общую сумму 3 723 933,98 рубля, исполнен 11.09.2025 г.;

### МК № 55 от 19.05.2025 с ИП Манукян Артур Араикович «Устройство зоны проведения общественных мероприятий на площади перед Белавским Сельским Домом Культуры» на сумму 2 063 103,06 рубля, исполнен 22.07.2025 г.

### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (Приложение 2).

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2025 г. | достигнутые значения за 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 21.07.2025 | х | х | нет |
|  | Индикатор 1.1.: Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 0,1 | 0,1 | х |
|  | Непосредственный результат 1.1.: Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 3 | 3 | х |
|  | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 11.09.2025 | х | х | нет |
|  | Индикатор 2.1.: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 0,1 | 0,1 | х |
|  | Непосредственный результат 2.2: Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 1 | 1 | х |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Графы 4, 5, 6, 7заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате реализации МП  «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год заключены два муниципальных контракта на благоустройство одной общественной территории «Благоустройство площади перед Белавским Сельским Домом Культуры, расположенным по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Белавка, ул. Горького, д.38а» и «Устройство зоны проведения общественных мероприятий на площади перед Белавским Сельским Домом Культуры». А так же на ремонт трех дворовых территорий заключены два муниципальных контракта: «Ремонт дворовых территорий по ул. Космонавтов д. 5а и мкр. Молодежный д. 8 в р.п. Воротынец Нижегородской области» и «Ремонт дворовой территории по пер. Строителей д.46 в р.п. Воротынец Нижегородской области».

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы представлены в таблице 3 (Приложение 3) и таблице 4 (Приложение 4).

### Приложение 3

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1: Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Доля | 0,1 | 0,1 | 0,1 | нет |
|  | Индикатор 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | Доля | 0,1 | 0,1 | 0,1 | нет |
|  | Непосредственный результат 1: Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 2 | 3 | 3 | нет |
|  | Непосредственный результат 2: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025) | Факт (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1: Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Доля | 0,1 | 0,1 | доля благоустроенных дворовых территорий к 2025 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1 |
| 3 | Индикатор 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | Доля | 0,1 | 0,1 | доля благоустроенных общественных территорий к 2025 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1 |
|  | Непосредственный результат 1: Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 3 | 3 | количество благоустроенных дворовых территорий к 2025 году, увеличилось на 6 ед. |
|  | Непосредственный результат 2: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | количество благоустроенных общественных территорий к 2025 году увеличилось на 9 ед. |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течении 2025 года в МП  «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 11.02.2025 года № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2019 № 388», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 16.07.2025 года № 555 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2019 № 388», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

### Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть цели муниципальной программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом на территории муниципального образования муниципальный округ Воротынский.

### Заместитель главы администрации-

### начальник отдела                                                                                               А.В.Егоров