Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

за 1 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 993.

Ответственный исполнитель программы -	Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнители программы - Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Цели программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа муниципального округа Воротынский Нижегородской области как экологически чистой территории.

Задачи программы:

1.Комплексное решение проблемы развития и совершенствования системы экологического мониторинга муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

2.Формироваие у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

3.Развитие системы непрерывного экологического образования.

4.Просвещение широких слоев населения через средства массовой информации, путем издания популярной и специализированной экологической литературы.

5.Создание и развитие современной инфраструктуры на этапах сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов.

Этапы и сроки реализации программы  2026-2031 года.

По итогам 1 квартала 2026 года общий объем расходов муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» составил 193,8 тыс. руб. За 1 квартал 2026 года программа осуществлялась через реализацию трех  мероприятий:

- мероприятие 1 «Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга»,

-мероприятие 2 «Формирование экологической культуры населения» по направлению 2.1 «Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения»,

- мероприятие 3 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.04.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 685,0 | 8928,1 | 193,8 |
|  |  | УМИ м.о.Воротынский | 685,0 | 685,0 | 146,5 |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 8243,1 | 47,3 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ м.о.Воротынский | 685,0 | 685,0 | 146,5 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 8243,1 | 47,3 |
|  |  | Управление развития территорий м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 2912,0 | 39,0 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 615,1 | 8,3 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 4716,0 | 0,0 |

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.04.2026> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8928,1 | 193,8 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1804,6 | 193,8 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 7123,5 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 685,0 | 146,5 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 685,0 | 146,5 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8243,1 |  | 47,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1119,6 |  | 47,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 7123,5 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2912,0 |  | 39,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 145,6 |  | 39,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2766,4 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 615,1 |  | 8,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 30,8 |  | 8,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 584,3 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.3 Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4716,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 943,2 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 3772,8 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

По мероприятию «Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга» в 2026 году  заключены договора:

- Договор № 469 от 24.06.2025 г. на сумму 1 497 078,00 тыс. рублей по проведению отбора и лабораторных исследований проб сточных  и поверхностных вод для очистных сооружений канализации  в р. п. Васильсурск;

- Договор № 174 от 24.06.2025 года на сумму 210 000 рублей по инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду  и составления отчета об инвентаризации сбросов.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Мероприятие1 Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 685,0 | 146,5 | нет |
|  | Регулярность осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод (Испытание/год) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 2 | Мероприятие 2 Формирование экологической культуры населения | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.1 | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (Чел/год) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 2.2 | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Издание экологических материалов (экз/год) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 3 | Мероприятие 3 по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 8243,1 | 47,3 | нет |
| 3 3.1 | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 2912,0 | 39,0 | нет |
|  | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский нарастающим итогом с 2025 года 171 ед., в т.ч. за 1 квартал 2026 - 14 ед. |  |  |  |  |  | 171/171 | 171/14 |  |
| 3.2 | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 615,1 | 8,3 | нет |
|  | Количество приобретенных контейнеров и бункеров нарастающим итогом с 2025 года 378 ед., в т.ч. за 1 квартал 2026 - 26 ед. |  |  |  |  |  | 378/378 | 378/26 |  |
| 4 3.3 | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 33.4 | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Управление развития территорий м. о. Воротынский, Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок нарастающим итогом с 2025 года 18 ед., в т.ч. за 1 квартал 2026 - 0 ед. |  |  |  |  |  | 18/18 | 18/0 | нет |
|  | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3.5 | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 4716,0 | 0,0 | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| № п/п | Обоснование изменений | Реквизиты постановления администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, утверждающего изменения в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26.01.2026 № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» | Постановление от 17.02.2026 № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 993 |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы не должно снижаться. | Обеспечение экологической безопасности населения, экологическое воспитание. |

Заместитель главы администрации-

начальник управления                                                                                                         Д.В. Петухов