### Отчет по исполнению муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

### за 2025 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года № 559.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области. Соисполнителем программы является Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021 – 2025 годы.

Цели программы: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Задачи программы:

- государственная поддержка молодых семей городского округа Воротынский Нижегородской области в решении жилищной проблемы;

- приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, в соответствии с Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З;

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- оказание помощи гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2013 года № 101 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для оказания помощи гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара»;

- приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в состояние пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, для дальнейшего предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального округа Воротынский представлены в приложении 1.

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | ### «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | всего | 43 569,7 | 43 727,5 | 43 727,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1157,2 | 5 160,6 | 5 160,6 |
|  |  | Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 42 412,5 | 38 566,9 | 38 566,9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Воротынский Нижегородской области» | всего | 626,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 626,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение перечисления средств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 626,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области | всего | 42 412,5 | 38 566,9 | 38 566,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 42 412,5 | 38 566,9 | 38 566,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 42 412,5 | 38 566,9 | 38 566,9 |
| Подпрограмма 3 | Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы | всего | 531,2 | 5 160,6 | 5 160,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 531,2 | 5 160,6 | 5 160,6 |
| Основное мероприятие 3.1 | Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 531,2 | 531,2 | 531,2 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 4 629,4 | 4 629,4 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение жильем граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в состояние пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам для дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

тыс.руб.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 43 727,5 | 43 727,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 39 098,1 | 39 098,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 4 629,4 | 4 629,4 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 38 566,9 | 38 566,9 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 38 566,9 | 38 566,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 5 160,6 | 5 160,6 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 531,2 | 531,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 4 629,4 | 4 629,4 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

<*>Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии).

### За 2025 год

### Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального округа. Всего по программе на 2025 год выделено  43 727,5  тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 4 629,4 тыс.руб., областного бюджета 39 098,1 тыс.руб.

### В течение отчетного периода:

- По мероприятию 1.1. В 2025 году отсутствует реализация из-за отсутствия финансирования федерального и областного бюджета;

- По мероприятию 2.1. В 2025 году заключены 10 Муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном рынке недвижимости с ИП Козяковой Еленой Викторовной на общую сумму 36 300 000 рублей, выплачен аванс 49,9% в размере 18 113 700 рублей, контракты исполнены в полном объеме 26.12.2025 года и один Муниципальный контракт № 53 от 12.05.2025 года на приобретение жилых помещений (квартир) на вторичном рынке недвижимости на сумму 2 266 920 рублей, контракт исполнен 27.06.2025 года;

- По мероприятию 3.1. Заключен Муниципальный контракт № 4-2025 от 28.04.2025 с ООО «СтройГрант» на «Ремонт жилого помещения, принадлежащее ребенку-сироте по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Мира, д.3, кв.1» сумма 531 191,60 рублей, контракт исполнен 10.06.2025 года;

- По мероприятию 3.2. Приобретено одно жилое помещение (квартира) вдове участника ВОВ на общую сумму 4 629 348 рублей.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (приложение 2).

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2025 г. | достигнутые значения за 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Обеспечение перечисления средств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | Отсутствует финансирование из федерального и областного бюджетов |
|  | Индикатор 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей от стоящих на очереди % | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат: количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем с нарастающим итогом, семей | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | Управление муниципальным имуществом | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 24.12.2025 | 11 | 11 | нет |
|  | Индикатор: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан от запланированных показателей,% | Управление муниципальным имуществом | х | х | х | х | 100 | 54 | нет |
|  | Непосредственный результат : Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями с нарастающим итогом, человек | Управление муниципальным имуществом | х | х | х | х | 50 | 27 | Финансирование выделенное на 2025 год израсходовано в полном объеме, достигнутые значения отклоняются от запланированных за счет неисполнения в 2021 и 2022 годах |
|  | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 10.06.2025 | 1 | 1 | нет |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату,% | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 80 | 80 | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, человек | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 5 | 5 | нет |
|  | Мероприятие 3.2. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 01.07.2025 | 14.08.2025 | 1 | 1 | нет |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату,% | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 80 | 80 | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, человек | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 1 | 1 | нет |
|  | Мероприятие 3.3. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | Нет запланированных мероприятий на 2025 год в связи с отсутствием финансирования и з федерального бюджета |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату,% | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, человек | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Мероприятие 3.4. Обеспечение жильем граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | Нет запланированных мероприятий на 2025 год из-за отсутствия финансирования из бюджета муниципального округа |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату,% | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, человек | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Мероприятие 3.5. Приведение жилых помещений муниципального жилищного фонда в состояние пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам для дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Управление муниципальным имуществом | х | х | х | х | х | х | Нет запланированных мероприятий на 2025 год из-за отсутствия потребности |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату,% | Управление муниципальным имуществом | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, человек | Управление муниципальным имуществом | х | х | х | х | х | х | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4,5,6,7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

За 2025 год:

Заключены 10 Муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном рынке недвижимости с ИП Козяковой Еленой Викторовной на общую сумму 36 300 000 рублей, контракты исполнены 26.12.2025 года и один Муниципальный контракт № 53 от 12.05.2025 года на приобретение жилых помещений (квартир) на вторичном рынке недвижимости на сумму 2 266 920 рублей, контракт исполнен 27.06.2025, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями.

Заключен Муниципальный контракт № 4-2025 от 28.04.2025 с ООО «СтройГрант» на «Ремонт жилого помещения, принадлежащее ребенку-сироте по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Мира, д.3, кв.1» сумма 531 191,60 рублей, контракт исполнен 10.06.2025 год.

Приобретено одно жилое помещение (квартира) вдове участника ВОВ на общую сумму 4 629 348 рублей 14.08.2025.

Выполнение запланированных мероприятий программы имеет важное значение в решении задач и достижении целей муниципальной программы.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы представлены в таблице 3 (приложение 3) и в таблице 4 (приложение 4).

Приложение 3

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семейот стоящих на очереди | % | 66 | х | х | Мероприятие на 2025 год не запланировано в связи с отсутствием финансирования федерального и областного бюджета |
|  | Непосредственный результат: количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем с нарастающим итогом | семей | 4 | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан от запланированных показателей | % | 41 | 100 | 54 | Финансирование выделенное на 2025 год израсходовано в полном объеме, достигнутые значения отклоняются от запланированных за счет неисполнения в 2021 и 2022 годах |
|  | Непосредственный результат : Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями с нарастающим итогом | человек | 16 | 50 | 27 | Финансирование выделенное на 2025 год израсходовано в полном объеме, достигнутые значения отклоняются от запланированных за счет неисполнения в 2021 и 2022 годах |
| 3. | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату | % | 80 | 80 | 80 | нет |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, | человек | 4 | 5 | 5 | нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (2024) | факт (2024) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |
| 11. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1.1 Обеспеченность социальными выплатами молодых семей от стоящих на очереди | % | х | х | Нет запланированных показателей на 2025 год из-за отсутствия финансирования федерального и областного бюджета |
| 3 | Непосредственный результат: количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем с нарастающим итогом | семей | х | х | - |
| 12. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан от запланированных показателей | % | 100 | 54 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан от запланированных показателей – 100%. |
|  | Непосредственный результат : Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями с нарастающим итогом | человек | 50 | 27 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями с нарастающим итогом к 2027 году - 78 человек. |
| 13. | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» |  |  |  |  |
| . | Индикатор: Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющих право на выплату | % | 80 | 80 | Процент граждан, улучшивших жилищные условия от обратившихся за поддержкой и имеющим право на выплату на 2027 год – 100 %. Непосредственный результат |
|  | Непосредственный результат: Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом, | человек | 5 | 5 | Количество граждан - участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия с нарастающим итогом - 5 человек. |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В  течение отчетного периода в МП  «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 10.02.2025 года № 82 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года № 559», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 18.07.2025 года № 556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года № 559», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 17.09.2025 года № 698 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Воротынский Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года № 559», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы и выполнение поставленных задач позволит достигнуть цели программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так как жилищная проблема для жителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области по-прежнему является одной из наиболее острых социальных проблем, повышение доступности жилья имеет очень важное значение в улучшении жилищных условий социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Заместитель главы администрации-

начальник отдела                                                                                     А.В.Егоров