Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области

      - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      - _11.03.2026                                                                  _139_____

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального округа Воротынский

Нижегородской области на 2026-2028 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014  №409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», приказом Министерства энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Нижегородской области от 30.01.2026 №329-20/26/П/од «Об  утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области 2026-2028 годы» Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области постановляет :

1.Утвердить краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы.

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области http://vorotynec.nobl.ru/.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области Егорова А.В.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                           А.А. Савельев

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от ____________ №__________ |
| --- | --- | --- |

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы

ПАСПОРТ

Краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы

| Наименование Краткосрочного плана | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы (далее – Краткосрочный план). |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Краткосрочного плана | - Жилищный Кодекс РФ; - Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ); -Постановление Правительства Нижегородской области от 14.11.2025 N 693 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2026 год"; -Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З (ред. от 26.12.2025) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"; -Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 (ред. от 24.12.2025) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области"; - Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 N 409 (ред. от 02.12.2025) "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области". |  |
| Разработчик Краткосрочного плана | Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области. |  |
| Цели и задачи Краткосрочного плана | - обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - достижение планируемых показателей выполнения программы Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; - определение объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов; - своевременное внесение изменений в программу Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  |
| Сроки реализации Краткосрочного плана | 2026 – 2028 годы. |  |
| Перечень основных направлений Краткосрочного плана | - меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов; - формирование собственниками помещений в многоквартирных домах фонда капитального ремонта в многоквартирных домах на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор); - развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области. |  |
| Исполнители Краткосрочного плана | - Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор); -собственники помещений в многоквартирных домах, -Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области. |  |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2026 – 2028 годы, приведен в приложении № 2 к данному плану. |  |
| Объемы и источники финансирования Краткосрочного плана | Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана составляет 59 744 997,00 руб., в том числе: - за счет средств Фонда – 0 руб., - из областного бюджета – 0 руб., - из местного бюджета – 0 руб., -средства собственников помещений многоквартирных домов – 59 744 997,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением Краткосрочного плана | Контроль за реализацией Краткосрочного плана городского округа Воротынский Нижегородской области осуществляют: - региональный оператор; - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; -Государственная жилищная инспекция Нижегородской области; - Администрация муниципального округа Воротынcкий Нижегородской области. |
| Индикаторы достижения цели Краткосрочного плана | По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: - Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Воротынского муниципального района за период 2026-2028 годов составит 18,6 % - Общая площадь многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом –18 169,8 кв.м. общей площади помещений; - Количество многоквартирных домов, подлежащих проведению капитального ремонта на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом – 25 многоквартирных домов. |

- Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1, статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 (ред. от 07.03.2025) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирном домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2025 N 693  "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2026 год" установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 10 рублей 01 копеек в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

В целях реализации Закона Нижегородской области от 28.11.2013 года № 159-З (ред. от 26.12.2025)  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» собственники помещений в многоквартирном доме должны выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации  об управлении многоквартирными домами, вопросов направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение опросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников недвижимости (далее – ТСН) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми предприятиями при выборе способа управления многоквартирными домами, а особенно при непосредственном управлении собственниками жилья является неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с многолетним не  устранением неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Многоквартирные дома на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в основном построены в период 1960-1982 годы. Из общего количества многоквартирных домов: кирпичные многоквартирные дома составляют – 60 %, панельные – 16 %, деревянные – 24 % . Капитальный ремонт в данных домах практически не проводился с начала постройки. Процент износа многоквартирных домов составляет в среднем более 45%.

Во всех многоквартирных домах, находящихся на территории Воротынского района требуется проведение капитального ремонта, а именно:

- ремонт крыши;

- ремонт фасадов;

- ремонт системы водоснабжения;

- ремонт системы электроснабжения;

- ремонт системы водоотведения;

- ремонт системы газоснабжения.

В 2026-2028 годах в соответствии с Краткосрочным планом будут выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в одиннадцати многоквартирных домах (приложения №2, приложения №3 к Краткосрочному плану)

- Принципы формирования Краткосрочного плана

Разработка и формирование краткосрочного плана муниципального округа Воротынский на 2026-2028 годы осуществляется на основе следующих принципов:

1) полнота и достоверность информации, необходимой для формирования краткосрочного плана муниципального округа Воротынский;

2) прозрачность и мотивированность решений о включении многоквартирных домов в краткосрочный план муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

3) конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень краткосрочного плана муниципального округа Воротынский Нижегородской области, на основе принятых и заранее объявленных критериев;

4) приоритет комплексности работ и ресурсосбережения при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

5) эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой степени готовности к реализации краткосрочного плана муниципального округа Воротынский Нижегородской области на стадии его формирования.

В 2014 году условием предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета является финансирование капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

- Основные цели и задачи краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана муниципального округа Воротынский являются:

- Обеспечения населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

- Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

- Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 (в ред. от 22.06.2022).

- Создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку собственников помещений многоквартирных домов муниципального округа Воротынский Нижегородской области за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

  - создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

- Информационное обеспечение Краткосрочного плана

В рамках реализации Краткосрочного плана на 2026-2028 годы руководители и исполнители данного Краткосрочного плана информируют жителей о сроках и условиях капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, и о ходе его реализации.

- Сроки реализации Краткосрочного плана

Краткосрочный план формируется на период 2026-2028 годы (3 года), в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в пяти многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

- Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением Краткосрочного плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, а также средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов (приложение №1 к Краткосрочному плану).

Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана:

| Источники финансирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (руб.), в т.ч.: | 0 | 0 | 59 744 997,00 |
| Федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Собственники помещений многоквартирных домов | 0 | 0 | 59 744 997,00 |

- Оценка эффективности Краткосрочного плана

Оценка эффективности реализации Краткосрочного плана осуществляется ежегодно в течение всего срока его реализации и по окончании, и  включает оценку степени выполнения мероприятий Краткосрочного плана.

Целевым показателем Краткосрочного плана является количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области

от _____________ №____

«Приложение 1

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, на 2026-2028 годы

| № п/п |  | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Код МКД | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  |  | гг. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Итого по МО на период 2026 год |  |  |  |  |  |  | 14420 000,00 |  |  |  | 14420 000,00 |
| 1 | Муниципальный округ Воротынский |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 1 | 5214000083 | РО | 2026 | 7000 000,00 |  |  |  | 7000 000,00 |
| 2 | Муниципальный округ Воротынский |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 5214000088 | РО | 2026 | 7420 000,00 |  |  |  | 7420 000,00 |
| Итого по МО на период 2027 год |  |  |  |  |  |  | 13019 385,00 |  |  |  | 13019 385,00 |
| 1 | Муниципальный округ Воротынский |  | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 2 | 5214000013 | РО | 2027 | 13019 385,00 |  |  |  | 13019 385,00 |
| Итого по МО на период 2028 год |  |  |  |  |  |  | 32305 612,00 |  |  |  | 32305 612,00 |
| 1 | Муниципальный округ Воротынский |  | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 24 | 5214000001 | РО | 2028 | 2699 259,00 |  |  |  | 2699 259,00 |
| 2 | Муниципальный округ Воротынский |  | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 10 | 5214000009 | РО | 2028 | 13404 044,00 |  |  |  | 13404 044,00 |
| 3 | Муниципальный округ Воротынский |  | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 8 | 5214000018 | РО | 2028 | 9860 601,00 |  |  |  | 9860 601,00 |
| 4 | Муниципальный округ Воротынский |  | п Красная Горка, ул Береговая, д 5 | 5214000002 | РО | 2028 | 122 547,00 |  |  |  | 122 547,00 |
| 5 | Муниципальный округ Воротынский |  | п Красная Горка, ул Советская, д 23 | 5214000005 | РО | 2028 | 452 692,00 |  |  |  | 452 692,00 |
| 6 | Муниципальный округ Воротынский |  | п Кузьмияр, ул Центральная, д 9 | 5214000019 | РО | 2028 | 495 948,00 |  |  |  | 495 948,00 |
| 7 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Пионерская, д 8 | 5214000022 | РО | 2028 | 201 151,00 |  |  |  | 201 151,00 |
| 8 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 10 | 5214000023 | РО | 2028 | 201 981,00 |  |  |  | 201 981,00 |
| 9 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 16 | 5214000026 | РО | 2028 | 188 348,00 |  |  |  | 188 348,00 |
| 10 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 18 | 5214000027 | РО | 2028 | 186 016,00 |  |  |  | 186 016,00 |
| 11 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 2 | 5214000028 | РО | 2028 | 257 196,00 |  |  |  | 257 196,00 |
| 12 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 6 | 5214000032 | РО | 2028 | 333 969,00 |  |  |  | 333 969,00 |
| 13 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, пер Больничный, д 4 | 5214000041 | РО | 2028 | 332 234,00 |  |  |  | 332 234,00 |
| 14 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Киселева, д 14 | 5214000052 | РО | 2028 | 175 478,00 |  |  |  | 175 478,00 |
| 15 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Киселева, д 7 | 5214000055 | РО | 2028 | 457 860,00 |  |  |  | 457 860,00 |
| 16 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 1, лит а | 5214000059 | РО | 2028 | 370 990,00 |  |  |  | 370 990,00 |
| 17 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 11 | 5214000061 | РО | 2028 | 372 041,00 |  |  |  | 372 041,00 |
| 18 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 14 | 5214000063 | РО | 2028 | 258 063,00 |  |  |  | 258 063,00 |
| 19 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 22 | 5214000070 | РО | 2028 | 757 124,00 |  |  |  | 757 124,00 |
| 20 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 5 | 5214000074 | РО | 2028 | 470 796,00 |  |  |  | 470 796,00 |
| 21 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Пушкина, д 1 | 5214000096 | РО | 2028 | 326 924,00 |  |  |  | 326 924,00 |
| 22 | Муниципальный округ Воротынский |  | рп Воротынец, ул Пушкина, д 9 | 5214000097 | РО | 2028 | 380 350,00 |  |  |  | 380 350,00 |

Приложение 2

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и их стоимость в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) |  | Адрес многоквартирного дома (МКД) | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (СМР + ПИР + СК + ОТС+ЭК) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СК |  | ОТС |  | ЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Ремонт фундамента МКД |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта, инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследия |  |  | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Проведение экспертизы проектной документации |
|  |  |  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. руб. |  | куб.м. руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб | руб |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |
| 13 |  | Муниципальный округ Воротынский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Воротынский на 2026-2028 годы |  |  |  | 59744 997,00 | 56759 419,00 | 90,00 | 2546 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5982 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 14000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24927 762,00 | 140,00 | 9302 453,00 | 2985 578,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2026 год |  |  |  | 14420 000,00 | 14000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 14000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 1 | 7000 000,00 | 7000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 7000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 7420 000,00 | 7000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 7000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 420 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2027 год |  |  |  | 13019 385,00 | 12282 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12282 438,00 | 0,00 | 0,00 | 736 947,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный округ Воротынский | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 2 | 13019 385,00 | 12282 438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12282 438,00 |  |  | 736 947,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2028 год |  |  |  | 32305 612,00 | 30476 981,00 | 90,00 | 2546 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5982 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12645 324,00 | 140,00 | 9302 453,00 | 1828 631,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 24 | 2699 259,00 | 2546 470,00 | 90,00 | 2546 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 789,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальный округ Воротынский | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 10 | 13404 044,00 | 12645 324,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12645 324,00 |  |  | 758 720,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальный округ Воротынский | п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 8 | 9860 601,00 | 9302 453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 9302 453,00 | 558 148,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальный округ Воротынский | п Красная Горка, ул Береговая, д 5 | 122 547,00 | 115 610,00 |  |  |  |  |  | 115 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 937,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальный округ Воротынский | п Красная Горка, ул Советская, д 23 | 452 692,00 | 427 067,00 |  |  |  |  |  | 427 067,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 625,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальный округ Воротынский | п Кузьмияр, ул Центральная, д 9 | 495 948,00 | 467 875,00 |  |  |  |  |  | 467 875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 073,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Пионерская, д 8 | 201 151,00 | 189 765,00 |  |  |  |  |  | 189 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 386,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 10 | 201 981,00 | 190 548,00 |  |  |  |  |  | 190 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 433,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 16 | 188 348,00 | 177 686,00 |  |  |  |  |  | 177 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 662,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 18 | 186 016,00 | 175 486,00 |  |  |  |  |  | 175 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 530,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 2 | 257 196,00 | 242 637,00 |  |  |  |  |  | 242 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 559,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Васильсурск, ул Юбилейная, д 6 | 333 969,00 | 315 065,00 |  |  |  |  |  | 315 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 904,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, пер Больничный, д 4 | 332 234,00 | 313 428,00 |  |  |  |  |  | 313 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 806,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Киселева, д 14 | 175 478,00 | 165 545,00 |  |  |  |  |  | 165 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 933,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Киселева, д 7 | 457 860,00 | 431 943,00 |  |  |  |  |  | 431 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 917,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 1, лит а | 370 990,00 | 349 990,00 |  |  |  |  |  | 349 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 11 | 372 041,00 | 350 982,00 |  |  |  |  |  | 350 982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 059,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 14 | 258 063,00 | 243 455,00 |  |  |  |  |  | 243 455,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 608,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 22 | 757 124,00 | 714 267,00 |  |  |  |  |  | 714 267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 857,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Космонавтов, д 5 | 470 796,00 | 444 147,00 |  |  |  |  |  | 444 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 649,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Пушкина, д 1 | 326 924,00 | 308 418,00 |  |  |  |  |  | 308 418,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 506,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | Муниципальный округ Воротынский | рп Воротынец, ул Пушкина, д 9 | 380 350,00 | 358 820,00 |  |  |  |  |  | 358 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 530,00 |  | 0,00 |  |  |  |

_____________________________».