Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

      - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2019                                                                                                       № 298

О назначении публичных слушаний по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 17 сентября 2019 года №15 «Об утверждении Положения об определении порядка организации и проведения публичных слушаний в городском округе Воротынский Нижегородской области», Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» на 09 декабря 2019 года в 17 часов 15 минут по московскому времени в актовом зале администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области по адресу:  606260, Нижегородская область, Воротынский район, рабочий поселок Воротынец, пл. Советская д. 6,  (инициатор публичных слушаний – глава местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области).

3. Территория, на которой проводятся публичные слушания по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» – городской округ Воротынский Нижегородской области.

4. Утвердить Порядок принятия и учета предложений по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» от заинтересованных лиц, и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»»:

- организовать прием и учет предложений по проекту постановления администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от жителей городского округа Воротынский Нижегородской области;

- провести публичные слушания по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области;

- при обращении заинтересованных жителей городского округа Воротынский Нижегородской области разъяснять порядок проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области;

- предоставить главе местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области  протокол публичных слушаний;

- опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в печатном издании «Воротынская газета».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале органов местного самоуправления Воротынского района www.vorotynec.omsu-nnov.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области                                                             А.А.	Солдатов

Приложение 1

к постановлению администрации

Воротынского муниципального

района Нижегородской области

от  01.11.2019 года № 298

Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П Р О Е К Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________	№ ___

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, Государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 – 2024 годы», утвержденной  постановлением Правительства Нижегородской области от 01 сентября 2017 года № 651, а так же принимая во внимание заключение по результатам проведения публичных слушаний от __________ 2019 года, администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале органов местного самоуправления Воротынского района в сети Интернет  www.vorotynec.omsu-nnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области                                                                А.А. Солдатов

# Утверждена

постановлением администрации

Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от 01.11.2019 года  № 298

Муниципальная программа

"Формирование комфортной городской среды

на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы"

(далее - муниципальная программа)

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы». |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом на территории муниципального образования городской округ Воротынский. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий муниципального образования городской округ Воротынский; - Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2024 годов в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации: тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
|  | 80,9 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1. Непосредственные результаты: - количество благоустроенных дворовых территорий к 2024 году, увеличится на 18 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий к 2024 году увеличится на 8 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

Настоящая программа включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территории в границах муниципального образования городской округ Воротынский Нижегородской области, направленные на улучшение качества условий жизни населения, повышение благоустроенности территорий, повышение инвестиционной привлекательности поселка и формирование положительного его имиджа.

На территории городского округа Воротынский Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территории в границах городского округа Воротынский Нижегородской области.

Муниципальное образование – городской округ Воротынский является  дотационным, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территории в границах муниципального образования показывает наличие проблем с оснащенностью населенного пункта детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами, обустроенными парками и площадями. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных территорий, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Комфортность проживания в многоквартирных и жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора, благоустройство парков и площадей.

Анализ сферы благоустройства городского округа Воротынский показал, что не смотря на проводимую в последние годы в городском поселении целенаправленной работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  домов и общественных территорий, в вопросах благоустройства городских  территорий  имеется ряд проблем: низкий  уровень  общего  благоустройства  дворовых  территорий, низкий  уровень  экономической  привлекательности  территорий  общего  пользования  из-за  наличия  инфраструктурных  проблем.

С целью существенного изменения ситуации в поселке планируется проведение комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, общественных территорий, а также озелененных территорий, что в конечном итоге будет способствовать концентрации в поселке человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению качества жизни граждан и привлечению дополнительных инвестиций.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Контейнерные площадки, расположенные на прилегающих к жилым и многоквартирным домам территориях, эксплуатируются с нарушением требований, установленных СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года N 4690-88. 55% из имеющихся контейнерных площадок не имеют ограждения, подъезды к ним не благоустроены, отсутствует твердое основание.

Существует проблема отсутствия детских площадок в части дворовых территорий, а некоторые детские площадки,  кроме вновь построенных, в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории Нижегородской области;

обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к государственным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

совершенствовать систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по  направлению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Воротынский.

### 2.2. Цели и задачи

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018 - 2024 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории городского округа Воротынский.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание комфортных условий проживания населения поселка на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа Воротынский.

В рамках муниципальной программы планируется благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории городского округа Воротынский.

### 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2018 – 2024 годов.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года N 208.

### 2.4. Перечень основных данных муниципальной программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 1 к муниципальной программе);

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 2 к муниципальной программе);

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложение № 3 к муниципальной программе);

- Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложение № 4 к муниципальной программе);

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложение № 5 к муниципальной программе);

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение № 6 к муниципальной программе);

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу (Приложение № 7 к муниципальной программе);

-  Порядок предоставления субсидий на возвращение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» (Приложение № 8 к муниципальной программе);

- Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» (приложение № 9 к муниципальной программе).

#### Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

тыс.руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Прочие расходы | 2018 - 2024 | Администрация р.п. Воротынец | 80,9 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,8 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Прочие расходы | 2018 - 2024 | Администрация р.п. Воротынец | 0 | 116,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,2 |
|  |  |  |  | Администрация с. Михайловское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 80,9 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,0 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ##### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | доля | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1 |
| ###### Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 2. | Количество общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

### 2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования приводится в таблице 3.

#### Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта и методологические механизмы реализации программных мероприятий | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ##### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Принятии Правил благоустройства, содержания, уборки и санитарной очистки территории муниципального образования – городской округ Воротынский Нижегородской области | Предусматривают механизмы реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, а также создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию городского округа Воротынский. | Администрация городского округа Воротынский | 4 квартал 2019 года |

### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием городского округа Воротынский

В реализации муниципальной программы не принимают участия муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств местного бюджета.

2.8. Порядок участия дворовых территорий в реализации муниципальной программы

В  целях  благоустройства  дворовых  территорий многоквартирных домов формируется  адресный  перечень  всех  дворовых  территорий, нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих  благоустройству  в  2018-2024  годах  исходя  из  минимального  перечня  работ  по  благоустройству, при активном участии граждан, организаций в общественном обсуждении проекта программы и поступивших от них предложений.

Заинтересованные лица, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в  рамках  минимального  перечня  работ  по  благоустройству  финансового  и  трудового  участия  не  принимают.

Заинтересованные лица, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по перечню дополнительных видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 процентов, от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий (за исключением работ по ремонту дворовых тротуаров).

Решение собственников помещений многоквартирных домов об участии в Программе  по благоустройству дворовой территории по минимальному  перечню  работ  по  благоустройству  дворовой  территории или по Перечню дополнительных видов работ с финансовым участием в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, выбор представителя заинтересованных лиц, с правом подписи необходимых документов по участию в Программе, для представления интересов заинтересованных лиц  в отношениях с администрацией городского округа Воротынский, принимаются на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.

Одним из обязательных условий участия в Программе по благоустройству дворовых территорий, является принятие на общих  собраниях собственников помещений многоквартирных домов решения о включении в состав общего имущества многоквартирного  дома оборудования, материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В обязательном порядке все протоколы, вышеуказанных решений общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, представляется в Общественную комиссию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018-2024 годы», для принятия решения о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу.

Включение дворовых территорий  в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018-2024 годы»  регулируется Положением об общественной комиссии при  администрации городского округа Воротынский по вопросам формирования и контроля за реализацией программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в Программу, формируется по предложениям заинтересованных лиц, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Акт обследования общественной территории направляется в общественную комиссию при  администрации городского округа Воротынский по вопросам формирования и контроля за реализацией программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды, для принятия решения о включении общественных территорий в муниципальную программу.

2.9. Порядок участия общественных территорий в реализации муниципальной программы

В  целях  благоустройства  общественных  территорий формируется  адресный перечень  всех  общественных  территорий, нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих  благоустройству  в  2018-2024, в соответствии с  требованиями действующего законодательства.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Акт обследования общественной территории направляется в общественную комиссию при  администрации городского округа Воротынский по вопросам формирования и контроля за реализацией программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», для принятия решения о включении общественных территорий в муниципальную программу.

### 2.10. Исключение объектов из благоустройства

Администрация городского округа Воротынский вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, общественной комиссией по вопросам формирования и контроля за реализацией программы Формирование комфортной городской среды, в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского округа Воротынский вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения, общественной комиссией по вопросам формирования и контроля за реализацией программы Формирование комфортной городской среды в порядке, установленном такой комиссией.

2.11. Образование земельных участков

Администрация городского округа Воротынский организует проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

### 2.12. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме, согласно таблицам 4 и 5.

2.13. Сроки реализации программы

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы, не позднее 1 июля года предоставления субсидии -  для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

Предельная дата для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

#### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

тыс.руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» | всего | 80,9 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация р.п. Воротынец | 80,9 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Михайловского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории р.п. Воротынец |  |  | 80,9 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 - Благоустройство общественных территорий многоквартирных домов на территории р.п. Воротынец |  |  | 0 | 116,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 - Благоустройство общественных территорий многоквартирных домов на территории с. Михайловское |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 3945,5 | 7360,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11306,3 |
|  | (1) расходы областного бюджета | 1109,1 | 258,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1367,9 |
|  | (2) расходы районного бюджета | 357,8 | 719,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1076,8 |
|  | (3) расходы местных бюджетов | 80,9 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 252,0 |
|  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (6) расходы федерального бюджета | 2146,8 | 6211,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8358,7 |
|  | (7) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (8) прочие источники (собствен ные средства населения и др.) | 250,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории р.п. Воротынец | Всего (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) | 3945,5 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000,4 |
|  | (9) расходы областного бюджета | 1109,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1109,1 |
|  | (10) расходы районного бюджета | 357,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357,8 |
|  | (11) расходы местных бюджетов | 80,9 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135,8 |
|  | (12) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (13) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (14) расходы федерального бюджета | 2146,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2146,8 |
|  | (15) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (16) прочие источники (собствен ные средства населения и др.) | 250,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250,9 |
| Мероприятие 2 - Благоустройство общественных территорий на территории р.п. Воротынец | Всего (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) | 0 | 4001,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4001,7 |
|  | (17) расходы областного бюджета | 0 | 138,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138,8 |
|  | (18) расходы районного бюджета | 0 | 385,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385,7 |
|  | (19) расходы местных бюджетов | 0 | 116,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116,2 |
|  | (20) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (21) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (22) расходы федерального бюджета | 0 | 3332,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3332,1 |
|  | (23) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (24) прочие источники (собствен ные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 2 - Благоустройство общественных территорий на территории с. Михайловское | Всего (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) | 0 | 3333,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3333,1 |
|  | (25) расходы областного бюджета | 0 | 119,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119,9 |
|  | (26) расходы районного бюджета | 0 | 333,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333,3 |
|  | (27) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (28) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (29) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (30) расходы федерального бюджета | 0 | 2879,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2879,8 |
|  | (31) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (32) прочие источники (собствен ные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Примечание: расходы областного, районного и местного бюджетов  указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы за счет средств соответствующих бюджетов.

Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.».

### 2.14. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области или бюджета городского округа Воротынский.

В указанных случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

#### Приложение № 1

к муниципальной программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Наименование работ, согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Установка лавочек |
| 3 | Установка урн для мусора |
| 4 | Установка элементов освещения двора |

#### Приложение № 2

к муниципальной программе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Наименование работ, согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | Установка детской площадки |
| 2 | Установка спортивной площадки |
| 3 | Установка площадки для выгула собак |
| 4 | Установка площадки для сбора отходов |
| 5 | Устройство дворовых тротуаров |
| 6 | Устройство элементов озеленения |
| 7 | Установка ограждения |
| 8 | Устройство парковок для автотранспорта |

#### Приложение № 3

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2024 ГОДАХ

| Год | № дворовой территории | Адреса многоквартирных домов, входящих в дворовую территорию | Количество собственников многоквартирного дома, чел | Перечень видов и объемы работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласно минимального перечня |  | Согласно дополнительного перечня |  |
|  |  |  |  | Вид работ | Объем | Вид работ | Объем |
| 2018 | 1 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8а | 26 | Ремонт дворового проезда | 230,1 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 65,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 83,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 35 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Победы, д. 19 | 38 | Ремонт дворового проезда | 1354,9 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 70,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 28,4 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Победы, д. 15 | 37 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 107,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 157,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 26 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 2а | 18 | Ремонт дворового проезда | 242,85 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 111,3 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 174,5 пог.м. |
|  | 2 | р.п. Воротынец, ул. Зубова, д. 46 | 64 | Ремонт дворового проезда | 319,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 8 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 75,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 309,8 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 61,5 кв.м. |
|  | 3 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 6а | 15 | Ремонт дворового проезда | 132,6 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 39,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 36,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 21,82 кв.м. |
|  | 4 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 6б | 12 | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 56,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 40,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 47,0 кв.м. |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3 | 16 | Ремонт дворового проезда | 306,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 141 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 53,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3а | 28 | Ремонт дворового проезда | 145,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 173,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 39,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 82,5 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 5 | 40 | Ремонт дворового проезда | 412,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 91 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 178 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 88,7 кв.м. |
|  | 6 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 1а | 27 | Ремонт дворового проезда | 626,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 173,5 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 41 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 55,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 5а | 33 | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 154 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 41 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 6,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 1б | 11 | Ремонт дворового проезда | 38,25 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 58,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 20 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 16,0 кв.м. |
|  | 7 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 7а | 22 | Ремонт дворового проезда | 726,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 2 фонаря |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 76,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 472,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 174,6 кв.м. |
| 2021 | 8 | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 10 | 16 | Ремонт дворового проезда | 377 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 8,5 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 54,0 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 12 | 15 | Ремонт дворового проезда | 129 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 14 | 8 | Установка лавочек | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 74,0 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, пер. Больничный, д. 2 | 16 | Ремонт дворового проезда | 213 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 113,0 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, пер. Больничный, д. 2а | 35 | Ремонт дворового проезда | 173 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 148,5 пог.м. |
|  | 9 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 11 | 27 | Ремонт дворового проезда | 261 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 130,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 84,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 12,0 кв.м. |
|  | 10 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 10 | 43 | Ремонт дворового проезда | 446,3 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 98,4 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 196,2 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка детской площадки | 1 шт |
|  |  | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 3 | 38 | Ремонт дворового проезда | 700,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 189 кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 90 пог.м. |
| 2022 | 11 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 2 | 30 | Ремонт дворового проезда | 593,25 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 105 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 54 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 138 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Победы, д. 10 | 21 | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 149,4 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 143 пог.м. |
|  | 12 | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 41 | 33 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 74,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 240,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 83,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Строителей, д. 46 | 38 | Ремонт дворового проезда | 320,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 8 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 80,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 43,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 32,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 44 | 23 | Ремонт дворового проезда | 136 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 6,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Строителей, д. 48 | 38 | Ремонт дворового проезда | 250,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 75,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 108,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 27,0 кв.м. |
| 2023 | 13 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 8 | 49 | Ремонт дворового проезда | 171 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 38 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 67 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 6 | 19 | Ремонт дворового проезда | 470,2 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 106 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д. 4 | 32 | Ремонт дворового проезда | 240 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 182 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 2 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 87 пог.м. |
|  | 14 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1 | 20 | Ремонт дворового проезда | 1213,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 110 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 64 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 22 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 3 | 16 | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 28 кв.м. |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 168 кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 60 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 2 | 12 | Ремонт дворового проезда | 224,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 256 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 72 пог.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 5 | 25 | Ремонт дворового проезда | 237,5 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 60 кв.м |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 4 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка элементов освещения двора | 1 фонарь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 250,2 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 148 пог.м. |
| 2024 | 15 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 1 | 32 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 72,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 45,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 2 | 42 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 65,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 158,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 42,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 3 | 29 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 60,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 72,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 27,0 кв.м. |
|  | 16 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 4 | 43 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 65,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 30,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 5 | 37 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 66,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 84,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 29,0 кв.м. |
|  |  | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 39 | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 70,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 640,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 45,0 кв.м. |
|  | 17 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 8 | 41 | Ремонт дворового проезда | 426,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 87,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 240,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 40,0 кв.м. |
|  | 18 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 9 | 33 | Ремонт дворового проезда | 135,0 кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Установка лавочек | 6 шт |  |  |
|  |  |  |  | Установка урн для сбора мусора | 3 шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка ограждения | 88,0 пог.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство парковок для автотранспорта | 126,0 кв.м. |
|  |  |  |  |  |  | Устройство дворовых тротуаров | 69,0 кв.м. |

#### Приложение № 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2024 ГОДАХ

| Год | Наименование общественных территорий | Адрес общественных территорий | Перечень видов работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | Парк им. 50 лет ВЛКСМ (1 очередь) | р.п. Воротынец, на пересечении ул. Космонавтов и проезда между ул. Космонавтов и ул. Трудовая | Валка деревьев | 4 шт |
|  |  |  | Устройство тротуаров по периметру парка | 645,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство тротуара и площадки к камню | 31,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство тротуаров по центральной аллее парка | 434,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство тротуаров по второстепенной аллее парка | 262,5 кв.м. |
|  |  |  | Устройство уличного освещения | 4 фонаря |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 60 фонарей |
|  |  |  | Установка скамеек | 34 шт |
|  |  |  | Установка урн для мусора | 23 шт |
|  |  |  | Устройство детской площадки | 1 шт |
|  |  |  | Установка системы видеонаблюдения | 200,0 м |
|  | Центральная площадь в с. Михайловское | с. Михайловское, ул. Первомайская, участок № 1 | Устройство площадки из плитки и асфальта | 837,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство клумбы из кирпича | 1 шт |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 13 фонарей |
|  |  |  | Установка скамеек | 9 шт |
|  |  |  | Установка урн для мусора | 7 шт |
|  |  |  | Устройство детской площадки | 1 шт |
|  |  |  | Устройство сцены | 1 шт |
|  |  |  | Устройство «Уличной лавки с объемными световыми буквами» | 1 шт |
|  |  |  | Восстановление обелиска ветеранам ВОВ | 1 шт |
|  |  |  | Установка ограждения | 107,5 пог.м. |
| 2020 | Парк им. 50 лет ВЛКСМ (2 очередь) | р.п. Воротынец, на пересечении ул. Космонавтов и проезда между ул. Космонавтов и ул. Трудовая | Устройство металлического ограждения | 430,0 пог.м. |
|  |  |  | Устройство входных групп | 2 шт |
|  |  |  | Устройство вывески с подстветкой «Добро пожаловать в Парк им. 50 лет ВЛКСМ» | 2 шт |
|  |  |  | Устройство спортивной площадки на резиновом покрытии 7 элементов | 1 шт |
|  |  |  | Устройство тротуаров у спортивной площадки | 15,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство волейбольной площадки на резиновом покрытии 24 х 11 м | 1 шт |
|  |  |  | Устройство тротуаров у волейбольной площадки | 19,0 кв.м. |
|  |  |  | Устройство декоративного освещения | 1 фонарь |
|  |  |  | Установка скамеек | 12 шт |
|  |  |  | Установка урн для мусора | 4 шт |
| 2021 | Торговая часть пл. Советская | р.п. Воротынец, пл. Советская, между домами № 7 и № 21 | Устройство артобъекта «Рыбак» | 1 шт |
|  |  |  | Установка системы видеонаблюдения | 10 камер |
|  |  |  | Установка системы бесплатной передачи Интернета WiFi | 1 система |
| 2022 | - |  | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |

#### Приложение № 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2024 ГОДАХ

| Год | Наименование общественных территорий | Адрес общественных территорий | Перечень видов работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |

#### Приложение № 6

к муниципальной программе

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования  и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

в)  общественная комиссия – межведомственная комиссия по реализации на территории городского округа Воротынский Программы, созданная в соответствии с постановлением администрации городского округа Воротынский для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы;

г) уполномоченная организация – организация для открытия счетов в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, для перечисления денежных средств, уполномоченная администрацией городского округа Воротынский.

- Порядок и форма  трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию городского округа Воротынский не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет заинтересованных лиц о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

- Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в форме финансового участия.

  - Заинтересованные лица перечисляют денежные средства, в необходимом объеме, на счет уполномоченной организации, в срок не позднее 30 дней со дня заключения соответствующего соглашения на софинансирование Программы.

  - Организация финансового участия осуществляется уполномоченной организацией в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию уполномоченной организацией, для последующего перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета городского округа Воротынский, в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.5. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости работ по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующих видов работ из дополнительного перечня.

3.6. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках), а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.

3.7. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё полномочиями:

3.7.1. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству в текущем году по дополнительному перечню работ;

3.7.2. Обязана ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным обеспечивать предоставление в администрацию городского округа Воротынский данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству;

3.7.3. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в бюджет городского округа Воротынский до начала проведения конкурсных процедур, в соответствии с Законом о закупках.

3.8. Администрация городского округа Воротынский обязана:

3.8.1. Обеспечивать учет поступающих от уполномоченных организаций денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

3.8.2. Обеспечивать ежемесячное  опубликование на официальном сайте администрации городского округа Воротынский в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству в текущем году;

3.8.3. Направлять в адрес общественной комиссии данные, о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией городского округа Воротынский на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа Воротынский в соответствии с бюджетным законодательством.

3.11. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

3.12. Администрация городского округа Воротынский обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам до окончания текущего финансового года, при условии:

3.12.1. Экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

3.12.2. Экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

3.12.3. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

#### Приложение № 7

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (далее  - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается силами Отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших  отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой или общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовых и общественных территорий, предлагаемых к благоустройству осуществляется представителями Отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области совместно с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ;

5.2.  Разработка дизайн - проекта реализуется Отделом по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области на основании данных осмотра территории;

5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа Воротынский Нижегородской области.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию городского округа Воротынский Нижегородской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

#### Приложение № 8

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета городского округа Воротынский субсидий в целях возмещения затрат на выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы, требования к отчетности, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и ответственности за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

заявитель (получатель субсидии) – юридическое лицо (за исключением государственного или муниципального учреждения), индивидуальный предприниматель,  физическое лицо.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств городского округа Воротынский на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы (далее - субсидия), в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области  о бюджете городского округа Воротынский на соответствующий год и на плановый период, является Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области (далее - Администрация).

1.4. Субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Воротынский, включенных в Программу, для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей городского округа Воротынский. Субсидии предоставляются до 31 декабря года, в котором производились работы.

## 2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следующих условий:

2.1.1. Принятии решения заинтересованными лицами о благоустройстве дворовой территории.

2.1.2. Включении дворовой территории в Программу.

2.1.3. Представлении, заявителем (получателем субсидии), заявки на получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.

2.2. Требования, которым должны соответствовать заявители (получатели субсидий):

заявители (получатели субсидий) не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении них не должно быть решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности заявителя (получателя субсидии) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на получение субсидии;

отсутствие у заявителя (получателя субсидии) недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя (получателя субсидии), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель (получатель субсидии) считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи заявки на получение субсидии не принято;

отсутствие между заявителем (получателем субсидии) и главным распорядителем бюджетных средств городского округа Воротынский (ГРБЦ) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель ГРБЦ, член комиссии по вопросам предоставления субсидии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) либо иными органами управления юридических лиц - заявителей (получателей субсидии), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - заявителями (получателями субсидии) либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

заявитель (получатель субсидии) не является офшорной компанией;

заявитель (получатель субсидии) - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на получение субсидии не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

заявители (получатели субсидий)  не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

отсутствие у заявителя (получателя субсидии) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - заявителя (получателя субсидии) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с целлями предоставления субсидии, и административного наказания в виде дисквалификации.

2.3. Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых территорий исходя из локального сметного расчета на выполнение работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с подпунктом 2.7.7 настоящего Порядка.

Локальные, сводные сметные расчеты должны быть согласованы ГБУ НО "Нижегородсмета" и проверены Отделом по строительству, архитектуры и ЖКХ администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, заявителям (получателям субсидии) обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

2.5. Субсидия возвращается заявителем (получателем субсидии) в полном объеме, в пятидневный срок, на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств в следующих случаях:

ликвидации, банкротства или прекращения деятельности заявителя (получателя субсидии);

нарушения заявителем (получателем субсидии) порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;

неисполнения или ненадлежащего исполнение заявителем (получателем субсидии) обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

Срок возврата субссидии считается с момента получения заявителем (получателем субсидии) соответствующего уведомления от Главного распорядителя бюджетных средств.

2.6. Для предоставления субсидии заявитель (получатель субсидии) представляет в Администрацию заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.7. К заявке прилагаются следующие документы:

2.7.1. Копии документов заявителя (получателя субсидии), заверенные в установленном порядке руководителем (собственником):

копию устава заявителя (получателя субсидии);

копию паспорта (всех страниц) физического лица или индивидуального предпринимателя;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

копию свидетельства о постановке на учет российской организации (индивидуального предпринимателя) в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица заявителя (получателя субсидии);

нотариально заверенную копию (или оригинал) выписки из единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сроком выдачи не позднее 10 рабочих дней на дату подачи заявки.

2.7.2. Протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, содержащих решения о (об):

участии многоквартирного дома в муниципальной Программе;

видах и объемах работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ;

включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях дальнейшего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня и дополнительного перечня работ;

определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке;

2.7.3. Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, согласованный(ые) ГБУ НО "Нижегородсмета".

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсутствия - кадастровую выписку о земельном участке или иные правоустанавливающие документы на земельный участок.

2.7.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, разработанный, прошедший процедуру обсуждения, согласования и утверждения в соответствии с действующими требованиями.

2.7.6. Договор, заключенный заявителем (получателем субсидии), с подрядными организациями на благоустройство дворовой территории.

2.7.7. Отчет об использовании средств по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, подписанного заявителем (получателем субсидии), организациями, осуществляющими выполнение работ, представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

2.7.8. Акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства собственникам помещений многоквартирных домов, на дворовых территориях которых, проведены работы по благоустройству.

2.8. Администрация рассматривает поступивший комплект документов в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки. Основанием для принятия Администрацией решения заключить соглашение с заявителем - получателем субсидии является протокол, составленный комиссией, в котором отражена информация о соответствии заявителя, заявки и приложенных к ней документов требованиям, установленным настоящим Порядком.

2.8.1. Заявки оцениваются общественной комиссией по вопросам формирования и контроля за реализацией программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.8.2. По истечении 5 (пяти) дневного срока со дня получения заявки Администрация направляет заявителю с сопроводительным письмом соглашение о предоставлении субсидии либо мотивированный отказ в предоставлении субсидии.

2.9. Администрация должна перечислить субсидию на счет, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, не позднее 10-го рабочего дня после принятия им по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.7 Порядка, решения о перечислении субсидии на расчетный счет, открытый получателем в кредитной организации (решение о перечислении субсидии выражается в подписании соглашения по форме, утвержденной приказом управления финансов администрации Воротынского муниципального района). Размер субсидии из бюджета городского округа Воротынский определяется стоимостью выполненных работ, входящих в состав минимального и (или) дополнительного перечней работ, в соответствии с актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3.

2.10. Основаниями для отказа заявителю - получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

2.10.1. Несоответствие, недостоверность представленных заявителем (получателем субсидии) документов, требованиям пункта 2.7 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов.

2.10.2. Несоответствие заявителя (получателя субсидии), требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.10.3. Отсутствие дворовой территории, со сроком реализации её благоустройства в соответсвующем году, согласно муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы».

2.10.4. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям не допускается.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Администрация в течение 5 рабочих дней направляет заявителю (получателю субсидии) уведомление с указанием причины отказа заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявитель (получатель субсидии) вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.11. В случае, если у заявителя (получателя субсидии) в текущем финансовом году образовались остатки субсидии не использованные в отчетном году, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), такие остатки возвращаются на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств в пятидневный срок.

Срок возврата субссидии считается с момента образования такого остатка или получения заявителем (получателем субсидии) соответствующего уведомления от Главного распорядителя бюджетных средств.

## 3. Требования к отчетности

3.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель (получатель субсидии) представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии по форме, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются:

копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществившим выполнение работ;

оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным работам по благоустройству дворовой территории между заявителем (получателем субсидии) и организацией(ями), осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информацию об отсутствии задолженности по указанным работам.

3.2. Администрация формирует ежемесячный и годовой отчеты об использовании субсидии на благоустройство дворовой территории не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

## 4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем субсидии осуществляют Администрация,  финансовый орган администрации и контрольно-счетная инспекция городского округа Воротынский Нижегородской области. Процедуры проведения контроля устанавливаются отдельными актами соответствующего структурного подразделения.

4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией, финансовым органом и контрольно-счетной инспекцией городского округа Воротынский Нижегородской области, Администрация в течение трех рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения.

4.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, Администрация в течение трех рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование о возврате субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка.

4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает Администрации пени в размере 0,1% от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии.

4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение N 1 к Порядку

Кому _____________________________

от кого ___________________________

(наименование организации, индивидуального

предпринимателя, физического лица)

__________________________________

(юридический адрес)

Заявка

на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в сумме______________________________

_______________________________________________________________                           (цифрами и прописью)

на возмещение затрат на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: _________________________________________

__________________________________________________________________

Подтверждаю, что заявитель (получатель субсидии) ______________________________________________________________:

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица)

не находиться в процессе ликвидации, в отношении него отсутствует  решение арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на получение субсидии не приостановлена;

отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя (получателя субсидии), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

между заявителем (получателем субсидии) и главным распорядителем бюджетных средств городского округа Воротынский (ГРБЦ) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель ГРБЦ, член комиссии по вопросам предоставления субсидии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) либо иными органами управления юридических лиц - заявителей (получателей субсидии), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - заявителями (получателями субсидии) либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

не является офшорной компанией;

в течение двух лет до момента подачи заявки на получение субсидии не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка не получал(о, а);

отсутствует у физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - заявителя (получателя субсидии) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с целлями предоставления субсидии, и административного наказания в виде дисквалификации.

Заявитель (получатель субсидии) ______________________________________________________________ дает

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица)

согласие на :

осуществление Администрацией, финансовым органом и контрольно-счетной инспекцией городского округа Воротынский Нижегородской области проверок соблюдения мной и лицами, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, условий, целей и порядка предоставления субсидий;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках Программы.

Заявитель

(получатель субсидии)    __________   _________________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Дата подачи заявки __________________________________

## Приложение N 2 к Порядку

ОТЧЕТ

об использовании средств

по состоянию на "___" __________ 20__ г.

Получатель: ______________________________

Договор от __________ N __________________

Единица измерения: руб.

| N | Наименование показателя | Код строки | Дата | N платежного поручения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждено по заявке на получение субсидии: | 010 |  |  |  |
|  | сумма расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома | 020 |  |  |  |
| 2 | Профинансировано, всего | 030 |  |  |  |
| 3 | Фактическое выполнение работ и оказание услуг | 040 |  |  |  |
| 4 | Перечислено подрядным организациям, всего | 050 |  |  |  |
|  | в том числе по подрядчикам: |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 051 |  |  |  |
| 4.2 |  | 052 |  |  |  |
| 5 | Остаток задолженности перед подрядчиками, всего (строки 040 - 050) | 060 |  |  |  |
|  | в том числе по подрядчикам: |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 061 |  |  |  |

Приложение: количество документов _________________________________

Руководитель                      ___________   ______________________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер             ___________   _______________________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 3 к Порядку

ОТЧЕТ

______________________________ об использовании средств субсидии (ежемесячный, годовой) на возмещение затрат

на благоустройство дворовой территории по состоянию на __________ 20__ года

| N | Заявитель | Адрес многоквартирного дома | Сумма субсидии на благоустройство дворовой территории, руб. | Номер и дата договора и реквизиты организации, выполняющей работы по договору на выполнение работ по благоустройству дворовой территории | Вид работы, исполненной по договору на выполнение работ по благоустройству дворовой территории | Вид и объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ, человеко-час | Площадь дворовых территорий МКД, на которых выполнены мероприятия по повышению благоустройства, кв. м | Количество жильцов, проживающих в многоквартирном доме (многоквартирных домах) | Размер возвращенной субсидии на благоустройство дворовой территории, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание: 1. При формировании ежемесячного отчета об использовании средств субсидии на благоустройство дворовой территории информация в графах 8, 9 заполняется нарастающим итогом.

2. Годовой отчет об использовании средств субсидии на благоустройство дворовой территории формируется на основании данных ежемесячных отчетов.

Приложение: количество документов _____________________________________________________________________

Руководитель                      ___________   ______________________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 9

к муниципальной программе

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработан для населенных пунктов городского округа Воротынский Нижегородской области с численностью населения свыше 1000 человек и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цель инвентаризации - оценка состояния сферы благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территории индивидуальной жилой застройки).

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией муниципального образования.

2.2. Инвентаризация осуществляется общественной комиссией  при реализации муниципальной  программы "Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы", созданной администрацией городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.3. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов.

2.4. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории (далее - Акт).

2.5. Акты формируются с учетом следующих особенностей:

- не допускается пересечение границ территорий, указанных в Актах;

- не допускается установление границ территорий, указанных в Актах, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

- Акт не является основанием для оформления земельных отношений.

2.6. Заинтересованным лицам копия Акта выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации, по территориям индивидуальной жилой застройки, рекомендуется предварительное заполнение Актов администрацией городского округа Воротынский Нижегородской области, собственниками индивидуальных жилых домов.

2.7. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения предыдущей инвентаризации.

2.8. Лица, в чьем ведении находится территория, обязаны не позднее 30 календарных дней с момента изменения состояния территории обратиться в администрацию городского округа Воротынский Нижегородской области с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

2.9. На основании Актов обследования территорий индивидуальной жилой застройки заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства в муниципальном образовании.

________

Приложение 2

к постановлению администрации

Воротынского муниципального

района Нижегородской области

от  01.11.2019 года № 298

Порядок принятия и учета предложений по проекту постановления администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»» от заинтересованных лиц, и участия граждан в его обсуждении

Порядок организации и проведения публичных слушаний утвержден Положением об определении порядка организации и проведения публичных слушаний в городском округе Воротынский Нижегородской области утверждённым решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 17 сентября 2019 г. №15. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители городского округа Воротынский. Каждый гражданин, проживающий на территории городского округа Воротынский Нижегородской области, имеет право принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 09 декабря 2019 года в 17 часов 15 минут по московскому времени в здании администрации  Воротынского муниципального района Нижегородской области по адресу:  606260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, пл. Советская д. 6  в зале заседаний администрации Воротынского района.

Предложения и замечания по вопросам публичных слушаний принимаются комиссией по проведению публичных слушаний со дня официального обнародования проекта постановления.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17:00 за три дня до проведения публичных слушаний.

Предложения и замечания по проекту решения направляются в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 606260, Нижегородская область, Воротынский район,  рабочий поселок Воротынец, ул. Демьяна Бедного, д. 1 каб.1. с указанием:

- фамилии, имени, отчества, (наименование организации, учреждения, общественного объединения) инициатора предложения;

- адрес, контактный телефон инициатора предложения;

- в какой подпункт, пункт, часть, абзац, статью нужно внести изменения или дополнения;

- сам текст вносимого предложения;

- обоснование и значимость данного предложения;

- указываются фамилия, имя, отчество выступающего, если инициатор  предложения хочет выступить на публичных слушаниях

Контактный телефон комиссии по проведению публичных слушаний:

8 (83164) 2-17-84 .

Приложение 3

к постановлению администрации

Воротынского муниципального

района Нижегородской области

от  01.11.2019 года № 298

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»»

| Председатель комиссии: | Глава администрации рабочего поселка Воротынец | Кулагин А.Н. (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района | Коннов О.Н. |
| Секретарь комиссии: | Заместитель главы администрации рабочего поселка Воротынец | Лиходеев Г.Г. (по согласованию) |
| Члены комиссии: | Главный бухгалтер администрации р.п. Воротынец | Чихутова М.В. (по согласованию) |
|  | специалист 1 категории администрации р.п. Воротынец | Петрова Н.В. (по согласованию) |