Отчет 
о финансировании и итогах реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» 
за 1 полугодие 2026 года

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 г. № 990.
Ответственный исполнитель программы: Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.
Цели программы: Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский.
Задачи программы:
1.  Сохранение объемов пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах.
2.   Повышение эффективности транспортного обслуживания.
3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Этапы и сроки реализации программы: 2026-2031 год.
За 1 полугодие 2026 года общий объем расходов муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» составляет 7535,0 тыс. руб. Программа осуществляется через реализацию следующих мероприятий:
Мероприятие 1 «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам» профинансировано в размере  7535,0  тыс. руб. 
Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2. (Приложение 1)

Приложение 1

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.07.2026>

	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Всего
	8000,0
	7535,0
	4224,5

	
	
	УМИ м.о. Воротынский
	8000,0
	7535,0
	4224,5

	Основное мероприятие 1
	Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
	Всего
	8000,0
	7535,0
	4224,5

	
	
	УМИ м.о. Воротынский
	8000,0
	7535,0
	4224,5

	
	1.1.Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
	УМИ м.о. Воротынский
	-
	3989,8
	2853,5

	
	1.2. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Воротынские пассажирские перевозки»
	Администрация муниципального округа
	-
	3545,2
	1371,0


<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы
в разрезе источников ресурсного обеспечения
тыс. руб.
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План <*>
	Фактические расходы на <01.07.2026> 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области 
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	7535,0
	4224,5

	
	
	(1) расходы  бюджета муниципального округа
	7535,0
	4224,5

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	7535,0
	4224,5

	
	
	(1) расходы муниципального бюджета 
	7535,0
	4224,5

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	
	1.1.Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	3989,8
	2853,5

	
	
	(1) расходы муниципального бюджета 
	3989,8
	2853,5

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	
	1.2. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Воротынские пассажирские перевозки»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	3545,2
	1371,0

	
	
	(1) расходы муниципального бюджета 
	3545,2
	1371,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0


<*>Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.
<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии).

Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы:
В результате реализации программы сохранена маршрутная сеть пригородных перевозок муниципального округа Воротынский Нижегородской области, в том числе маршруты, включающие в себя продления и заезды.
Управлением муниципального имущества администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области заключены следующие муниципальные контракты:
- Муниципальный контракт №123 от 29.12.2025г. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» с ООО «АТП» на общую сумму 1215158,90 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта с 01.01.2026г. по 30.06.2026г.;
- Муниципальный контракт №124 от 29.12.2025г. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» с ООО «АТП» на общую сумму 1333032,80 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта с 01.01.2026г. по 30.06.2026г.;
- Муниципальный контракт №125 от 29.12.2025г. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» с ООО «АТП» на общую сумму 1316712,70 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта с 01.01.2026г. по 30.06.2026г.;
[bookmark: _GoBack]- Муниципальный контракт №126 от 29.12.2025г. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» с ООО «АТП» на общую сумму 124935,20 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта с 01.01.2026г. по 30.06.2026г..
За 1 полугодие 2026 года в рамках программы израсходовано 4224,5 тыс. руб. из средств бюджета муниципального округа.
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (Приложение 2).


Приложение 2

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

	1.
	Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	УМИ м.о. Воротынский
	01.01.26 
	31.12.26 
	01.01.26 
	30.06.26 
	7535,0
	4224,5
	нет

	1.1.
	Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
	УМИ м.о. Воротынский
	01.01.26 
	31.12.26 
	01.01.26 
	30.06.26 
	3989,8
	2853,5
	нет

	1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Воротынские пассажирские перевозки»
	УМИ м.о. Воротынский
	01.01.26 
	31.12.26 
	01.01.26 
	30.06.26 
	3545,2
	1371,0
	нет



Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

	№ п/п
	Обоснование изменений
	Реквизиты постановления администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, утверждающего изменения в муниципальную программу

	1.
	В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 22.05.2026 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» 
	Постановление от 01.06.2026 № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 990



Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
За 1 полугодие 2026 года в процессе реализации МП  «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» сохранены все 11 муниципальных маршрутов.

Заместитель главы администрации -                                                                  Д.В. Петухов
начальник управления                                                                                                                                                          

