### Отчет о финансировании, итогах реализации

### муниципальной программы

### «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»

### за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 376.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2020 – 2027 годы.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, озеленению, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории городского округа Воротынский.

### Всего на финансирование мероприятий программы на 2025 год выделены средства в сумме 47 764,7 тыс.руб. Всего по программе за 2025 год израсходовано 45 193,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий по обеспечению населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства, содержанию и развитию объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области.

### В течение 2025 года в рамках муниципальной программы были израсходованы средства на ремонт и уличное освещение городского округа Воротынский в размере 8 762,3 тыс.руб., на озеленение 299,5 тыс.руб., на спил аварийных деревьев 596,6 тыс.руб.,на содержание кладбищ 460,0 тыс.руб., на обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории городского округа Воротынский Нижегородской области 4 646,5 тыс.руб., услуги по вывозу и измельчению веток в щепу на сумму 1 536,9 тыс.руб., работы по благоустройству на сумму 607,1 тыс.руб., установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках ТКО и КГМ в р.п.Воротынец городского округа Воротынский Нижегородской области на сумму 769,7 тыс.руб.

В отчетном периоде реализовано три проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на общую сумму 9 686,0 тыс.руб.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (приложение 2).

В течение 3 квартала 2025 года в МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

1. Постановление Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 07.03.2025 года № 191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 376»;

2. Постановление Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 30.06.2025 года № 515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 376».

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» реализуется в срок до 2027 года, и подлежит корректировке в зависимости от лимитов финансирования.

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Воротынский на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 40 615,6 | 47 764,7 | 45 193,0 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 33 726,8 | 35 318,1 | 33 689,9 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 5 090,2 | 4 582,2 |
|  |  | соисполнитель – Администрация г.о.Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель – отдел ИМКЗ | 6 888,8 | 7 356,4 | 6 920,9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 9 508,4 | 18 680,4 | 17 736,9 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 2 619,6 | 6 233,8 | 6 233,8 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 5 090,2 | 4 582,2 |
|  |  | соисполнитель – Администрация г.о.Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель – отдел ИМКЗ | 6 888,8 | 7 356,4 | 6 920,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения городского округа Воротынский | всего | 9 508,4 | 18 680,4 | 17 736,9 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 2 619,6 | 6 233,8 | 6 233,8 |
|  |  | соисполнитель – отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 5 090,2 | 4 582,2 |
|  |  | соисполнитель – Администрация г.о.Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель – отдел ИМКЗ | 6 888,8 | 7 356,4 | 6 920,9 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 31 107,2 | 29 084,3 | 27 456,1 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 31 107,2 | 29 084,3 | 27 456,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения городского округа Воротынский | всего | 10 924,8 | 10 286,2 | 8 762,3 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 10 924,8 | 10 286,2 | 8 762,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение городского округа Воротынский | всего | 900,0 | 836,6 | 836,1 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 900,0 | 836,6 | 836,1 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и содержание мест захоронения городского округа Воротынский | Всего | 3 316,1 | 969,9 | 911,0 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 3 316,1 | 969,9 | 911,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Воротынский | всего | 15 966,3 | 16 991,6 | 16 946,7 |
|  |  | ответственный исполнитель – отдел развития территорий | 15 966,3 | 16 991,6 | 16 946,7 |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области » | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 47 764,7 | 45 193,0 |
|  |  | (1) бюджет городского округа | 36 523,7 | 33 952,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 10980,5 | 10 980,5 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 260,5 | 260,5 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 18 680,4 | 17 736,9 |
|  |  | (1) бюджет городского округа | 14 316,7 | 13 373,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4 238,9 | 4 238,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 124,8 | 124,8 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 29 084,3 | 27 456,1 |
|  |  | (1) бюджет городского округа | 22 207,0 | 20 578,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 6 741,6 | 6 741,6 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 135,7 | 135,7 |

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2025 г. | достигнутые значения за 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения городского округа Воротынский | отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 05.2025 | 12.2025 | 05.2025 | 12.2025 | 0 | 0 | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1.: Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 05.2025 | 12.2025 | 05.2025 | 12.2025 | 0 | 2 | х |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения городского округа Воротынский | Отдел развития территорий | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Непосредственный результат 2.1: количество точек отремонтированных сетей наружного освещения | Отдел развития территорий | 01.2025 | 12.2025 | 01.2025 | 12.2025 | 26 | 76 | нет |
|  | Мероприятие 2.2: Озеленение городского округа Воротынский | Отдел развития территорий | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 2.2: количество спиленных аварийных деревьев | Отдел развития территорий | 05.2025 | 12.2025 | 05.2025 | 12.2025 | 20 | 58 | нет |
|  | Мероприятие 2.3: Организация и содержание мест захоронения городского округа Воротынский | Отдел развития территорий | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 2.3: количество кладбищ, в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения | Отдел развития территорий | 01.2025 | 12.2025 | 01.2025 | 12.2025 | 30 | 30 | х |
|  | Мероприятие 2.4: Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Воротынский | Отдел развития территорий | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 2.4: количество ликвидированных несанкционированных свалок | Отдел развития территорий | 01.2025 | 12.2025 | 01.2025 | 12.2025 | 0 | 2 | х |
|  | Непосредственный результат 2.5: Количество обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | Отдел развития территорий | х | х | х | х | 0 | 12 | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Приложение 3

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  | х |
|  | Индикатор 1.1 Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения в год | ед | 25 | 23 | 638 | - |
|  | Непосредственный результат 1.1 Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 2 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  | х |
|  | Индикатор 2.1 Доля действующих (функционирующих) точек в сетях наружного освещения к общему количеству точек наружного освещения (к 2020 г.) | % | 90 | 90 | 90 | - |
|  | Непосредственный результат 2.1 количество точек отремонтированных сетей наружного освещения | ед. | 26 | 26 | 76 | В связи с наличием средств на данное мероприятие |
|  | Индикатор 2.2 Доля объектов озеленения находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству объектов озеленения | % | 90 | 90 | 90 | - |
|  | Непосредственный результат 2.2 количество спиленных аварийных деревьев | Ед. | 20 | 20 | 58 | В связи с выделением дополнительных средств |
|  | Индикатор 2.3 Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения от общего количества муниципальных кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Непосредственный результат 2.3 количество кладбищ, в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения | ед. | 30 | 30 | 30 | - |
|  | Индикатор 2.4 Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства | % | 5 | 5 | 5 | - |
|  | Непосредственный результат 2.4 количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 2 | В связи с выделением областной субсидии |
|  | Индикатор 2.5. Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | % | 0 | 0 | 27,3 | - |
|  | Непосредственный результат 2.5. Количество обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Ед. | 0 | 0 | 12 | В связи с выделением областной субсидии |

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения в год | ед. | 23 | 638 | 638 |
|  | Непосредственный результат 1.1 Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 2 | 2 |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Доля действующих (функционирующих) точек в сетях наружного освещения к общему количеству точек наружного освещения (к 2020 г.) | % | 90 | 90 | 90 |
|  | Индикатор 2.2 Доля объектов озеленения находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству объектов озеленения | % | 90 | 90 | 90 |
|  | Индикатор 2.3 Доля муниципальных кладбищ, в отношение которых заключены договора на содержание мест захоронения от общего количества муниципальных кладбищ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Индикатор 2.4 Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Индикатор 2.5. Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Непосредственный результат 2.1 количество точек отремонтированных сетей наружного освещения | ед. | 26 | 76 | 76 |
|  | Непосредственный результат 2.2 количество спиленных аварийных деревьев | ед. | 20 | 58 | 58 |
|  | Непосредственный результат 2.3 количество кладбищ, в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения | ед. | 30 | 30 | 30 |
|  | Непосредственный результат 2.4 количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 2 | 2 |
|  | Непосредственный результат 2.5. Количество обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | ед. | 0 | 12 | 12 |

### Заместитель главы администрации - начальник управления ___________________ Д.Н. Игумнов