### Отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский

### Нижегородской области»

### за 1 квартал 2026 года

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановление администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23 декабря 2025 года      № 995.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 – 2031 годы в один этап.

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территорий в границах муниципального образования муниципальный округ Воротынский Нижегородской области, направленные на улучшение качества условий жизни населения, повышения благоустроенности территорий, повышение инвестиционной привлекательности поселка и формировании положительного имиджа.

### На 2026 год по данной программе предусмотрено финансирование мероприятий в размере 6 011,1  тыс.руб.,  в том числе средства федерального бюджета – 5 000,0 тыс.руб., областного бюджета – 319,1 тыс.руб., средств бюджета муниципального округа – 692,0 тыс.руб.

### За 1 квартал 2026 года по данной программе кассовый расход составляет

### 10,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета муниципального округа – 10,8 тыс.руб.

### Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | ### «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 7 098,9 | 6 011,1 | 10,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 7 098,9 | 6 011,1 | 10,8 |
| Мероприятие 1 | «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов на территории р.п. Воротынец» | всего | 1 137,8 | 50,0 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 1 137,8 | 50,0 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий на территории р.п. Воротынец» | всего | 5 961,1 | 5 961,1 | 10,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Соисполнитель: Управление развития территорий | 5 961,1 | 5 961,1 | 10,8 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

тыс.руб.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы<**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 6 011,1 | 10,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 692,0 | 10,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 319,1 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 5 000,0 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 |

<*>Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы

### (при наличии)

### За 1 квартал 2026 года:

Реализация мероприятия 1 «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов» в 2026 году не запланирована, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

### В рамках реализации мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий» заключен Муниципальный контракт:

### МК № 3 от  10.03.2026 с ИП Манукян Артур Араикович «Благоустройство общественной территории на каскаде «Барских» прудов, центральная зона, в р.п. Воротынец Нижегородской области» на общую сумму 3 245 356,41 рублей, срок исполнения 01.08.2026 г.;

### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2 (Приложение 2).

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения на 2026 г. | достигнутые значения за 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | нет |
|  | Индикатор 1.1.: Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственный результат 1.1.: Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | х | х | х | нет |
|  | Индикатор 2.1.: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 0,1 | 0,1 | х |
|  | Непосредственный результат 2.2: Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | х | х | х | х | 1 | 1 | х |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Графы 4, 5, 6, 7заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате реализации МП  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 1 квартал 2026 года заключен муниципальный контракт на благоустройство одной общественной территории «Благоустройство общественной территории на каскаде «Барских» прудов, центральная зона, в р.п. Воротынец Нижегородской области».

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течении 1 квартала 2026 года в МП  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации муниципального округа Воротынский  Нижегородской области от 19.02.2026 года № 90 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23 декабря 2025 № 995», основание постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

### Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть цели муниципальной программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом на территории муниципального образования муниципальный округ Воротынский.

### Заместитель главы администрации-

### начальник отдела                                                                                               А.В.Егоров