	[image: image1.jpg]



Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	26.12.2025                                                                                                         № 1019
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по борьбе                          с борщевиком Сосновского на территории
 муниципального округа Воротынский Нижегородской области
 на 2026-2030 годы



В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области сорного растения – борщевика Сосновского, Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по борьбе с  борщевиком Сосновского на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2026 – 2030 годы (далее -  План).
2.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, а также физическим лицам (правообладателям земельных участков), принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плану.

3.
Управлению сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области и управлению развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, в пределах своих полномочий, организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4.
Настоящее постановление опубликовать в печатном издании газеты «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области Игумнова Д.Н.
Глава местного самоуправления
муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                               А.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа

 Воротынский Нижегородской области

от 26.12.2025 № 1019
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2026-2030 ГОДЫ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ, га
	Сроки выполнения
	Особенности  проведения
	Ответственные исполнители

	1.Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация)

	1.1.
	Проведение обследования территорий в границах Воротынского муниципального округа, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории)
	43
(ежегодное уточнение по итогам картирования)
	Ежегодно, в период массового развития растений
	Составление банка данных, включая картографический материал  о площади распространения борщевика Сосновского
	Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
Организации обслуживающие автодороги  (ГУАД) на 

территории муниципального округа                                               (по согласованию)

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области                                    (по согласованию) Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	1.2.
	Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского 
	-
	Постоянно, в течение года (ежегодно)
	Размещение информации на официальных сайтах  Воротынского муниципального округа в информационной  –телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в газете «Воротынская газета», распространение наглядной агитации

	


	2.Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель – земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,

государственной собственности до разграничения

	2.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до              отрастания двух-трех настоящих листьев
	Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
Собственники земель, организации обслуживающие автодороги  (ГУАД)   (по согласованию)

	2.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май–июнь (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	


	3.Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель–земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного)
пользования и иных правах (далее– правообладатели)

	3.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	3.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	


	4.Мероприятия,  проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды,  постоянного (бессрочного) пользования и иных правах (далее – правообладатели)

	4.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	4.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	

	4.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.
№3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,  к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»


	


	5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения,

земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности

	5.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

Организации обслуживающие автодороги  (ГУАД) на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области                                             (по согласованию)



	5.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	

	5.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)

	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования  к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	


	6. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или

принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного)пользования и иных правах (далее–правообладатели)

	6.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков  (по согласованию)

	6.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком

Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)


	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

  № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот28января2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	


	7.Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозяйным объектам

	7.1
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

	   7.2
	Химические  методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот28января2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области




	8.Мероприятия,проводимыевграницахполосотводаавтомобильныхдорог,расположенныхзапределаминаселенныхпунктов,вграницах полос отвода железных дорог, в границах земель энергетики(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного

специального назначения)

	8.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (подрезание побегов, скашивание на обочинах и откосах насыпи в пределах полосы отвода)
	по итогам картирования
	Апрель– сентябрь ежегодно
	Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
(по дорогам местного назначения)                                                     (по согласованию)                    
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (по дорогам регионального и межмуниципального значения)                             (по согласованию)
Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Главное управление автомобильных дорог» (по дорогам регионального и межмуниципального значения)

(по согласованию)
Федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» (по дорогам федерального значения на территории Нижегородской области)

(по согласованию)
В границах земель энергетики: правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута

(по согласованию)


	8.2
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май–июль (ежегодно)
	Соблюдение Федерального закона от 19 июля 1997 г.

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», правил применения пестицидов, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот28января2021г.
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	


	9.Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда



	9.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель – сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10–20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Арендаторы лесных участков     (по согласованию)

Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (по дорогам местного назначения)

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

(лесничества Нижегородской области) (по согласованию)


_______________________________________
