	
[image: image5.png]



Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	02.08.2018                                                                                                 № 219



О внесении изменений в постановление администрации Воротынского муниципального района от 29.12.2016 №326 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 №409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Приложение к постановлению администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2016 №326 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Воротынского муниципального района и опубликовать в сетевом издании «Воротынская Интернет- газета» www.vorotsmi.com».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского района Привалова С.Л.
Глава администрации
Воротынского района







А.А. Солдатов

Приложение

к постановлению администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

от 02.08.2018 № 219
«Приложение

к постановлению администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

от 29.12.2016 №326
Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы.
ПАСПОРТ

Краткосрочного плана
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы
	Наименование
Краткосрочного плана
	Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы

 (далее – Краткосрочный план)


	Основание для разработки 

Краткосрочного плана
	- Жилищный Кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ);

- Закон Нижегородской области от 28.11.2013 г.  № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 года № 662 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2015 год»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 года № 617 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2016 год»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 года № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 г. № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»


	Разработчик Краткосрочного плана
	Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области 



	Цели и задачи Краткосрочного плана
	- обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- достижение планируемых показателей выполнения программы Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- определение объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в программу Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



	Сроки реализации Краткосрочного плана
	2017 – 2019 годы

	Перечень основных направлений Краткосрочного плана
	- меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов

- формирование собственниками помещений в многоквартирных домах фонда капитального ремонта в многоквартирных домах на счете некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор)

- развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области.



	Исполнители Краткосрочного плана
	- Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее- региональный оператор)

-собственники помещений в многоквартирных домах, 

-администрация Воротынского муниципального района,



	Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
	Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Воротынского муниципального района, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2017 – 2019 годы, приведен в приложении № 2 к данному плану


	Объемы и источники финансирования Краткосрочного плана 
	Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана составляет 8510708 руб., в том числе:
- за счет средств Фонда – 0 руб.,
- из областного бюджета – 0 руб.,
- из местного бюджета – 0 руб.,
- средства собственников помещений многоквартирных домов – 14732149 руб.


	Система организации контроля за исполнением Краткосрочного плана
	Контроль за реализацией Краткосрочного плана  Воротынского муниципального района  осуществляют
 - региональный оператор;
 - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
 - Государственная жилищная инспекция Нижегородской области;

 - Администрация Воротынcкого муниципального района.


	Индикаторы достижения цели Краткосрочного плана
	По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

-Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Воротынского муниципального района за период 2017-2019 годов составит 3.1 %

- Общая площадь многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом – 4381,6 кв.м. общей площади помещений;

- Количество многоквартирных домов, подлежащих проведению капитального ремонта на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом - 5 многоквартирных домов.


I. Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1, статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирном домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 года № 617 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2016 год» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 6 рублей 30 копеек в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

В целях реализации Закона Нижегородской области от 28.11.2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» собственники помещений в многоквартирном доме должны выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации  об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение опросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Воротынского района должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников недвижимости (далее – ТСН) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми предприятиями при выборе способа управления многоквартирными домами, а особенно при непосредственном управлении собственниками жилья является неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с многолетним не  устранением неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Многоквартирные дома на территории Воротынского района Нижегородской области в основном построены в период 1970-1990 годы. Из общего количества многоквартирных домов: кирпичные многоквартирные дома составляют – 69,4 %, панельные – 20,4 %, деревянные – 10,2 % . Капитальный ремонт в данных домах практически не проводился с начала постройки. Процент износа многоквартирных домов составляет в среднем более 45%.

Во всех многоквартирных домах, находящихся на территории Воротынского района требуется проведение капитального ремонта, а именно:

- ремонт крыши;

- ремонт фасадов;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы водоснабжения;
- ремонт системы электроснабжения; 

- ремонт системы водоотведения.

В 2017-2019 годах в соответствии с Краткосрочным планом будут выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в трёх многоквартирных домах (приложения 2, приложения 3 к Краткосрочному плану).
II. Принципы формирования Краткосрочного плана

Разработка и формирование краткосрочного плана Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы осуществляется на основе следующих принципов:

1) полнота и достоверность информации, необходимой для формирования краткосрочного плана Воротынского муниципального района;

2) прозрачность и мотивированность решений о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Воротынского муниципального района;

3) конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень краткосрочного плана Воротынского муниципального района, на основе принятых и заранее объявленных критериев;

4) приоритет комплексность работ и ресурсосбережения при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

5) эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой степени готовности к реализации краткосрочного плана Воротынского муниципального района на стадии его формирования.

III. Основные цели и задачи краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана Воротынского муниципального района являются:

1. Обеспечения населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4. Создание условий для управления многоквартирными домами на территории Воротынского района Нижегородской области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку собственников помещений многоквартирных домов Воротынского района Нижегородской области за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта;
-  реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением  средств собственников помещений в многоквартирном доме;
- создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта на территории Воротынского района Нижегородской области.

IV. Информационное обеспечение Краткосрочного плана

В рамках реализации Краткосрочного плана на 2017-2019 годы руководители и исполнители данного Краткосрочного плана информируют жителей о сроках и условиях капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, и о ходе его реализации.
V. Сроки реализации Краткосрочного плана

Краткосрочный план формируется на период 2017-2019 г., в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в пяти многоквартирных домах, расположенных на территории Воротынского района.

VI. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением Краткосрочного плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, а также средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов при наличии утвержденных в соответствии с законодательством РФ объемов софинансирования на текущий период (приложение 1 к Краткосрочному плану).
Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана:

	Источники 

финансирования
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Всего (руб.), в т.ч.:
	706874
	9367386
	4657889

	Федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0

	Собственники помещений многоквартирных домов 
	706874
	9367386
	4657889


VII. Оценка эффективности Краткосрочного плана
Оценка эффективности реализации Краткосрочного плана осуществляется ежегодно в течение всего срока его реализации и по окончании, и включает оценку степени выполнения мероприятий Краткосрочного плана.

Целевым показателем Краткосрочного плана является количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.
___________________
Приложение 1

Краткосрочный план

 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2017-2019 годы.

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план.

[image: image2.jpg](e o odocousedy & XroDraRonrE.
Mop o) w1 91 gm0 x g1
vagions) QA ADIHOL s ot 5y

(s o odoourad & xmDiamoncE [N

Jou) (oa g1 x g maguroun ¥ £ hagireus) (Odn0)
o N E——

XaTMTEbHLH peMonT

g agionn +
ow 21 % 11 Magurous x [ Magiaso x 1 agir)
ouiano arcwmmicnsd A s 2

19496029

8697491

5361452
5437086

(97 Mg 4 57 MBgITO 4 b
1g1020+§ | HagID5) #10RIIGO HONOVOdOINIH
o scpnad I e B3 Gia¥edd 0a0g

Tinanmpyenbic cpepa na

19496029

8697491

5361452
5437086

Atox wamArtadi 8 wodozedano
B KrDDrEEoE TR ‘St X020

41824

3612450

267193

282181

eemttorg cuortonk s1steds 13m0 26

a1

miradittag
‘joupion0g Ervasgho mamHorg sisttedy Lm0 B

smE19glton Whio utedo uano B

19

|
i
|

i

18

[Ce=

comamond A 1820) £-65T ENGC TS 20

g0 ponatodom K wror g 3 o3 HrwRLOos
[ ——————————

7

%

%

%

OADDKPKOL Yoo o ey

cbopa

16

(OF0)
domiano arcrmmicnisd A suamoa g

renui TpotieHT

15

(Od) wosmdnno csonmrmioned A atamo ey

Tnanmpys

1

871

(OANDKPKOL anotran)
(6 Maguroun ¥ 9 Magirdn) MO M350,

13

00 ormiano cxomrmioId A Lanotiar)
(6Magiroun  § Magirus) MM M350

‘maTECTerE B MeCAT

1

(Od wosaduzo csonmmmiond A 12n0)
[ e—————y

i 0fen

1

531082
531082
531082

amog

10

S198%
B198
B198%

Yo stonad mesraares i woass daksad

630

630

630

Aoezodss oo 8 OSIHOINE
T50HE ORI XL R H XTI IO K0

rnondzod gormrRiond o8 mmENGRE
ot XFIDEE X IR DT K0

% 5 MKJL |

OABDKIKOL auam Mo w1

228750
228750
228750

(od0)
doumiano crormmiand A siam o v

(Od) wosedano csonmmiond A

4168

44168

4168

| O6maz wromaA:, XN B HeXTTHIX 1

20172019

pasiony na

noMOma 2017ron_| 8672918

noMOma2018rox | 8672918

noMOma2019rox | 8672918





Приложение 2

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план.

[image: image3.jpg]H e Tlnomars nowememsi MKJL | § | Herowmee emancEpOBAREZ XATETATSEORO peMORTa CrOMIOCTS KATRTATBEOTO PEMORTS g 5, &
%E 8is g z Ega . T g gl i
SEE =B = 5 | B |gEEE= wle. e F] 56 fe D |8
8010153 ¥ §§ g5 H g ElEr |8 £ 8z H E=g |B:E| L g
L [EREY Y H LMY (ENE S EERE £
Mymmmansmck | Hepaox | % HEE H B H g B[ § § CEE|Egl R £ | &5 |§ R A ggﬂ
sy | o e | s | £ \BCIEETH B E B | 2 1H 1t AL L EHE I B R O R I I
RN i LRIl Ed LTIt §115E|iEieecutadd | g
i 258 LRt ML BITRRTLRNEE DL FEE
i -4 ] & s | g g |95 E B 2%
i |5Eg & . g 8§ EgBa |B
E
& g u | wx | mu |mu| mu | wn | _pw | pw | oo oy | s o | o | e | e 0. |pyosu| pyéhman | sacrmmr
1 T s 0 3 3l 5 Jelilel o ol utol o w5 [ 6 v is] ® [ » [ u [nls| u | »| % [»
Beeromo Bpormemon symmmas o pikery m 01 Smo300 [s2300] 573070 | 090 S0 0 2000 | 1075219 o0 | 00 | o0 14732169 14752 10 15995 01457165 | 9505
Hroro mo MO ma 2017 rex 210,70 | 190580 | 190580 | 0,00 | 190580 | 73,00 | 706 874 0,00 000 | 000 | 706874 | 706874 | 591374 | 102844 | 12656
G —
o] 2017 | 1 P2 Lol e | po k|32 | o0 s | @ns | || 2 | oo wnono | oorono |z | o |uess| o | o6 | mae [12a0m
pasion Mesazzamopon,
G —
| 2017 | 3 [P2BEmmen |y | | po x| 3|2 | w00 [0 | ma | | o | wws wios | s | o |use| o | aw | w | mee [nan
pason Mesazzamopon,
531400009 Boporamonh
] 2017 | 3 P2 gl o | g || 3|3 | aston [sms0 | swos0 | |ssosn | 36 | smee s | sssw | o [sss| o | aw | e | mae [nam
pason o,
Hroro mo MO ma 2018 rex 2980,60 [2705,70 | 2705,70 | 0,00 |2705,70| 118,00 | 9367386 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9367386 | 9367386 | 9021411 | 152916 | 193 059
ET T —
a lp.n. Bopormen, ya. N
gm0t | 4 ol 2| v |x|2|2| wom | m | | o |2 astws|2suss 2us02s0| o |sas| o | e | v |nams
pasion Mesamzamopon,
T —
sayrompmamma| 2018 | 5 [PIEOPUBEELYEL ;5| = PO |K|2|3 9800 |85950 | 8980 85980 36 | 377643 3797643 | 3797643 | 3676001 | 22975 | 78667 000 ne | 11 | 12018
o oo 130 |17 guno
YT —
sayrompmamma| 2018 | 6 [P BOPOTEL YL | 5| 5 PO |m|3 |3 |156920 143870 143870 us0| 73 |3057865 3057865 | 3057865 | 2836160 | 109941 | 61764 000 s | s | 12018
o oo 3 |17 oo
Hroro mo MO ma 2019 rox 711,70 | 61890 | 61890 | 0,00 | 618,90 | 17,00 | 4657889 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4657889 | 4657889 | 4382696 | 181 403 | 93 790
T r—
" lp.n. Bopormen, . N
| 2019 | 7 vl = | w0 x| a|2| m fouse | ause | [asm| 1 |sesme sos7i | wostw | assro6 |1s1a0s| o390 | 000 | a6 | 1mss | ram
ey Mesamsaropos,





Приложение 3

Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2019 годы, включенных в краткосрочный план.

[image: image4.jpg]E6STAEI07 118730 OH
‘Diawsg 07 10 armpusdiooAtads
ety —
2604 3 zogeel it rwyy

37

‘st czondkims
T —
‘dorttor cooundores
EE P ———————
azonmrodzn SpAEIANAD)

36

12656

12656

193059

268

78667

61764

93790

93790

ey
B —
[—
o sy

3

Fop watomo
mdmramn 0m0) 1 Y5
o Gaon) KO
womsatang

34

PR
[r———
ouzass Gase) n yonxaods
‘e sveod]]

£

(0d satisdzt
[
[
[T ——
P ——
[ —"
goumrsod mmiogedreg

)

8116

10234

44306

58538

152916

0975

109941

181403

181403

Eoi

31

5716

10284

4306

3538

152916

2975

109941

181 403

181408

‘prantKontt
f -

30

X KA
Soudans gozomrdorars
p—
s smaadane
P —
R S————
e —
oS ——
‘oz
fre—
[ p—
F——"
Jesm——

Drames o o

oA ek stoag

%

ysx | pys.

27

() (e voudone
e ——
[rm——

[ e—
oy ———

[res———"

[Emos——t
[rm——
sodogud (smonctingo)
[ —
pem—
[m——
res——

tacedh pomnak £
€102'11'87 0 OH @iowsg,
0720 £ o uguamioon
[ipreme—"—)
() 0 teoedp mnovag

yo.

7

356384

406

1200(1153199

1200(1153199

Jieind
U -~
et
|t

o | pys. |xm

e o

yo.

21

20309969900 0

1590[6678734] 0

410 [1942593|

580 [2886037]

600 |1850104]

440 [3291166] 0

440 |3291166|

‘e oo
‘Dioked ‘mtmerekine
S —
nmeogudi
P —]
[raee S p—_
‘momaciAdoge arogcuar
[——

19

18]

e

17

96488

16

178 | s91374

%

20| 319313

10| 3687

[ —
sanadas

115

o]0 1| s131 [0

P
sonttaroz

13

67380

367873

n

n

179 (179 660

19 (717,

e

1011

snamgaEL

9

B

wmamgadorar

7

6

[—
[E———
Diowad cuaog

137 (0] 0 (o] 0 [0] 0

131

1189478 [0] 0 [0] 0 (0] 0 [40[s19757] 0| 0 o2 | 69721

163863

433580

10915% [0] 0 [0] 0 (0] 0 |90 367870 0 [120] ™37 |0

109153

D eunoRed
lozcnserare: szsomtcss azaog

®131

131

o1

438269

(e mogmos 9g
e —)
[ pem——
wwaasoress 01808

14732149 13995481 | 2872382 (0| 0 (0| 0 |0| 0 (530 [s87630|0 | 0 900 108472 0

06814

604030

14306

9367386

2511878 | 2459250

3797663 | 3676001

3057865 | 2886160 | 592030

1657889

1657889 | 4382696

g
£

20172019

pasiony ma

|2 Boporsmen, ya.
[Mexamesaropos, 1. 1

|p2. Boporsmen, y.
[Mexamesaropos, 1.3

| Boporsmer, ya.
[Mexamesaropos, 1.3

|2 Boporsmen, ya.
[Kocsomasros, 1. 2

|p-2. Boporsmen, ya.
[Mexamesaropos, n 2

1

2

4

6

7

Tlepaon | 16
K | oo

roms

Viroro no MO 2 2017 rox

2007

2007

Firoro no MO 2 2018 ro

2018

2018

Viroro no MO 2 2019 rox

2019

fyma
‘paion

M

[pasion

[pasion

Kon MKI

Beero no Boporsmmcroy Mymupmasnony

"5214000080 | Bopomsmcianit

"5214000081 |Bopomsmacianit

"5214000081 |Bopomsmcianit

"5214000070 | Boporsmaciarit

"5214000098 | Bopomsmcianit
e




___________________»
[image: image1]