### Отчет

### о финансировании, итогах реализации муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

### за 2 квартал 2026 год

### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 года № 988.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 – 2031 годы.

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области» направлена на совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики муниципального округа Воротынский Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета муниципального округа. За 2 квартал 2026 года из бюджета муниципального округа израсходовано 22 499,5 тыс.руб. на реализацию подпрограммы 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», 64,0 тыс.руб. на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального округа Воротынский Нижегородской области».

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

В течение 1 квартала 2026 года в МП «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области» изменения не вносились.

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 24 812,9 | 41 656,7 | 22 563,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 24 762,9 | 41 592,7 | 22 499,5 |
|  |  | Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики Администрации Воротынского муниципального района (по согласованию). | 50,0 | 64,0 | 64,0 |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | всего | 24 762,9 | 41 592,7 | 22 499,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 24 762,9 | 41 592,7 | 22 499,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 18 452,9 | 25 252,9 | 21 746,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 6 310,0 | 16 339,8 | 752,6 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 50,0 | 64,0 | 64,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 50,0 | 64,0 | 64,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области; Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 50,0 | 64,0 | 64,0 |

-------------------------------

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 41 656,7 | 22 563,5 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 35 766,0 | 22 563,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 5 739,4 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 151,3 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Всего | 41 592,7 | 22 499,5 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 35 702,0 | 22 499,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 5 739,4 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 151,3 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 64,0 | 64 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 64,0 | 64 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные значения на 2026 год |  | достигнутые значения за 1 квартал 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом, км. | х |  | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом, км. | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  |  |  | 6,78 | 0 |  | нет |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий; Соисполнитель – Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  |  | Участие в мероприятиях дошкольников и учащихся младших классов и распространение среди них световозвращающих приспособлений |  | х | нет |
| 2 | Непосредственный результат 3.1. Количество детей, учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Управление развития территорий; Соисполнитель – Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  |  | 400 |  | 150 | нет |

### Заместитель главы администрации - начальник управления ___________________ Д.Н. Игумнов