Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. __23.12.2025_____ № __995____.

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области». В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечения экологической безопасности, улучшения эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области».

- Признать утратившими силу с 01.01.2026 постановление администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2019 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» (с изменениями от 13.03.2020 № 122; от 26.06.2020 № 313; от 08.02.2021  № 62; от 14.05.2021 № 283; от 02.06.2021 № 323; от 16.08.2021 № 474; от 01.03.2022 № 95; от 12.05.2022 № 258; от 15.02.2023 № 86; от 18.04.2023 № 217; от 01.09.2023 № 520; от 31.10.2023 № 650; от 11.01.2024 № 07; от 16.02.2024 № 97 ; от 23.05.2024 № 279; от 08.11.2024 № 658; от 11.02.2025 № 85; от 16.07.2025 № 555).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2026.

4. Опубликовать постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале  органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по строительству архитектуре и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области А.В.Егорова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                              А.А. Савельев

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области

от _23.12.2025___ № _995__

# Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального округа Воротынский

# Нижегородской области

от _19.02.2026__ года № _90_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального округа Воротынский

Нижегородской области»

(далее - муниципальная программа)

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

- Паспорт муниципальной программы

## (В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом на территории муниципального округа Воротынский. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Организация мероприятий по ремонту нуждающихся в проведение ремонта территорий многоквартирных домов; - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области; |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2026 - 2031 годов в один этап. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа (В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90) | Общий объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации: тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Всего |
|  | 692,0 | 995,0 | 1001,9 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 3729,9 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации муниципальной программы к 2031 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля отремонтированных дворовых территорий к 2031 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных общественных территорий к 2031 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1. Непосредственные результаты: - количество отремонтированных дворовых территорий к 2031 году, увеличится на 6 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий к 2031 году увеличится на 3 ед. |  |  |  |  |  |  |

- Текстовая часть муниципальной программы

### 2.1. Характеристика текущего состояния

Настоящая программа включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству территорий в границах муниципального образования муниципальный округ Воротынский Нижегородской области, направленные на улучшение качества условий жизни населения, повышение благоустроенности территорий, повышение инвестиционной привлекательности поселка и формирование положительного его имиджа.

На территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменение облика территории в границах муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Муниципальное образование – муниципальный округ Воротынский является  дотационным, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, не в состоянии.

Общий анализ благоустройства территории в границах муниципального образования показывает наличие проблем с оснащенностью детскими и спортивными  площадками, малыми архитектурными формами, обустроенными парками и площадями. Характерен низкий уровень проведения ремонта дворовых территорий, отсутствие общественных территорий, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Комфортность проживания в многоквартирных и жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, устройства хозяйственных площадок, упорядочения парковки индивидуального транспорта.

Анализ сферы благоустройства муниципального округа Воротынский Нижегородской области показал, что не смотря на проводимую в последние годы в муниципальном округе целенаправленную работу по проведению ремонта дворовых территорий многоквартирных  домов и общественных территорий, в вопросах благоустройства  имеется ряд проблем: низкий  уровень  общего  проведения ремонта  дворовых  территорий, низкий  уровень  экономической  привлекательности  территорий  общего  пользования  из-за  наличия  инфраструктурных  проблем.

С целью существенного изменения ситуации в поселке планируется проведение комплексного проведения ремонта дворовых и общественных территорий, а также озеленение территорий, что в конечном итоге будет способствовать концентрации в поселке человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению качества жизни граждан и привлечению дополнительных инвестиций.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Существует проблема отсутствия детских площадок в части дворовых территорий, а некоторые детские площадки,  кроме вновь построенных, в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

### 2.2. Цели и задачи

Стратегической целью муниципальной программы на период 2026 - 2031 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- организация  мероприятий  по  ремонту  нуждающихся  в  проведение ремонта  территорий  многоквартирных  домов;

- организация  мероприятий  по  благоустройству  нуждающихся  в  благоустройстве  общественных территорий  муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

В рамках муниципальной программы планируется проведение ремонта дворовых территорий и благоустройство общественных территорий, расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

### 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2026 – 2031 год.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

#### 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

#### Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

тыс.руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Всего |
| 1 | Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов | Прочие расходы | 2026 - 2031 | Ответственный: Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области Соисполнители: Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 50,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 1785,0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Прочие расходы | 2026 - 2028 | Ответственный: Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области Соисполнители: Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 642,0 | 648,0 | 654,9 | 0 | 0 | 0 | 1944,9 |
| Итого |  |  |  |  | 692,0 | 995,0 | 1001,9 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 3729,9 |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения |  | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год отчетный |  | 2025 год текущий |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90) | доля |  | 0,65 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля |  | 0,67 |  | 0,75 |  | 0,83 |  | 0,92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ###### Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с нарастающим итогом(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90) |  | ед. |  | 14 |  | 15 |  | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий с нарастающим итогом |  | ед. |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

### 2.6. Меры правового регулирования

Информация о мерах правового регулирования приводится в таблице 3.

#### Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

Принятие новых правовых актов не предусмотрено.

### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием муниципального округа Воротынский Нижегородской области

В реализации муниципальной программы не принимают участия муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств местного бюджета.

2.8. Порядок участия дворовых территорий в реализации муниципальной программы

В  целях  проведения ремонта  дворовых  территорий многоквартирных домов формируется  адресный  перечень  всех  дворовых  территорий, нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих  благоустройству  в  2026-2031  годах  исходя  из  минимального  перечня  работ  по  благоустройству, при активном участии граждан, организаций в общественном обсуждении проекта программы и поступивших от них предложений.

Заинтересованные лица, в реализации мероприятий по проведению ремонта дворовых территорий  в  рамках  минимального  перечня  работ  по  благоустройству  финансового  и  трудового  участия  не  принимают.

Заинтересованные лица, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  могут принимать участие в реализации мероприятий по проведению ремонта дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Решение собственников помещений многоквартирных домов об участии в Программе  по проведению ремонта дворовой территории по минимальному  перечню  работ  по проведению ремонта дворовых территорий, выбор представителя заинтересованных лиц, с правом подписи необходимых документов по участию в Программе, для представления интересов заинтересованных лиц  в отношениях с администрацией муниципального округа Воротынский Нижегородской области, принимаются на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в Программу, формируется по предложениям заинтересованных лиц, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее ремонта определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

2.9. Порядок участия общественных территорий в реализации муниципальной программы

В  целях  благоустройства  общественных  территорий формируется  адресный перечень  всех  общественных  территорий, нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих  благоустройству в 2026-2028 годах, в соответствии с  требованиями действующего законодательства.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

### 2.10. Исключение объектов из благоустройства

Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, общественной комиссией по вопросам формирования и контроля за реализацией программы Формирование комфортной городской среды, в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от ремонта дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о ремонте дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения, общественной комиссией по вопросам формирования и контроля за реализацией программы Формирование комфортной городской среды в порядке, установленном такой комиссией.

### 2.11. Обоснование объема финансовых ресурсов

### Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа Воротынский (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального округа Воротынский, основным мероприятиям подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 4.

### Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников (с расшифровкой по источникам финансирования, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), иных источников отражаются по форме согласно таблице 4-5.

  - Сроки реализации программы

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

#### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета муниципального округа

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

тыс.руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 692,0 | 995,0 | 1001,9 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
|  |  | Ответственный: Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области Соисполнители: Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 692,0 | 995,0 | 1001,9 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90) |  |  | 50,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| Мероприятие 1.1 – Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |  | 50,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  | 642,0 | 648,0 | 654,9 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 - Благоустройство общественных территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |  | 642,0 | 648,0 | 654,9 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

| Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 6011,1 | 7559,1 | 7624,5 | 1534,8 | 1534,8 | 1534,8 | 25799,1 |
|  | расходы бюджета муниципального округа | 692,0 | 995,0 | 1001,9 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 3729,9 |
|  | расходы областного бюджета | 319,1 | 1564,1 | 1622,6 | 1187,8 | 1187,8 | 1187,8 | 7069,2 |
|  | расходы федерального бюджета | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 - Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов (В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90) | Всего | 50,0 | 1534,8 | 1534,8 | 1534,8 | 1534,8 | 1534,8 | 7724,0 |
|  | расходы бюджета муниципального округа | 50,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 1785,0 |
|  | расходы областного бюджета | 0 | 1187,8 | 1187,8 | 1187,8 | 1187,8 | 1187,8 | 5939,0 |
|  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 - Благоустройство общественных территорий | Всего | 5961,1 | 6024,3 | 6089,7 | 0 | 0 | 0 | 18075,1 |
|  | расходы бюджета муниципального округа | 642,0 | 648,0 | 654,9 | 0 | 0 | 0 | 1944,9 |
|  | расходы областного бюджета | 319,1 | 376,3 | 434,8 | 0 | 0 | 0 | 1130,2 |
|  | расходы федерального бюджета | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 |

### 2.13. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области или бюджета муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

В указанных случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

___________________

#### Приложение № 1

к муниципальной программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Наименование работ, согласно минимальному перечню работ по проведению ремонта дворовых территорий |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и тротуаров |
| 2 | Установка малых архитектурных форм (лавочек) |
| 3 | Установка хозяйственных площадок, предназначенных для сушки белья, чистки ковров и др. |
| 4 | Устройство и ремонт уличного освещения |
| 5 | Установка ограждений газонов |

____________________

#### Приложение № 2

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА

В 2026 – 2031 ГОДАХ

(В ред. Постановления от 19.02.2026г. №90)

| 2026 год |  |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2027 год |  |
| 1 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д.6 |
| 2 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.11 |
| 3 | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д.44 |
| 4 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.7 |
| 5 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д.4 |
| 6 | р.п. Воротынец, ул. Победы, д.10 |
| 2028 год |  |
| 1 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.1 |
| 2 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.2 |
| 3 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.3 |
| 4 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.4 |
| 5 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.5 |
| 6 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.6 |
| 2029 год |  |
| 1 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.2 |
| 2 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.2б |
| 3 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д.1 |
| 4 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д.2 |
| 5 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д.3 |
| 6 | р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д.5 |
| 2030 год |  |
| 1 | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д.10 |
| 2 | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д.12 |
| 3 | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д.14 |
| 4 | р.п. Воротынец, мкр. Молодежный, д.3 |
| 2031 год |  |
| 1 | р.п. Воротынец, ул. Мира, д.9 |
| 2 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.7а |
| 3 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.1 |

#### __________________

#### Приложение № 3

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2026 – 2028 ГОДАХ

| 2026 год |  |
| --- | --- |
| 1 | «Благоустройство общественной территории на каскаде «Барских прудов», центральная зона в р.п. Воротынец Нижегородской области» Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, между ул. Зубова и ул. М. Горького |
| 2027 год |  |
| 1 | «Благоустройство территории у пруда в р.п. Воротынец пл. Советская» Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, пл. Советская, д.2 |
| 2028 год |  |
| 1 | «Благоустройство территории парка у памятника В.И.Ленину в р.п. Воротынец ул. Механизаторов» Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д.2 |

_______________________