Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2026 № 134

Об утверждении Плана превентивных мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области  в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях организации безаварийного пропуска весенних паводковых вод, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории муниципального округа Воротынский  Нижегородской области Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План превентивных мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в 2026 году.

2. Разместить данное постановление на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области http://vorotynec.nobl.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                             А.А.Савельев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области

от 05.03.2026 № 134

ПЛАН

превентивных мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории муниципального округа Воротынский

Нижегородской области в 2026 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществление контроля за режимом работы водохранилищ, прудов, состоянием льда в реках и водоемах на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Постоянно | Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 2 | Проверка готовности группировки сил и средств для использования по предназначению в условиях паводка | До 20.03.2026 | Председатель оперативного штаба муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 3 | Проверка готовности эвакуационной комиссии муниципального округа Воротынский Нижегородской области по работе в условиях паводка | До 20.03.2026 | Председатель эвакуационной комиссии муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 4 | Ежедневный сбор информации о паводковой обстановке на реках и водоемах района | Оперативно | Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 5 | Информирование населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области о прохождении паводка и исполнение противопаводковых мероприятий в средствах массовой информации | В период паводка | Глава местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Проверка технической готовности плавательных средств к использованию по предназначению в период паводка | До 20.03.2026 | Руководитель отделения ГИМС (по согласованию), оперативный штаб муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 7 | Проверка готовности водооткачивающей техники в организациях задействованных в группировке сил и средств на паводковый период | До 20.03.2026 | Руководители организаций (по согласованию), оперативный штаб муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 8 | Организация работы по надзору за состоянием льда в местах массового лова рыбы рыбаками-любителями | В период паводка | Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 9 | Проведение проверки готовности пункта временного размещения эвакуируемого населения | До 20.03.2026 | Председатель эвакуационной комиссии муниципального округа Воротынский Нижегородской области, Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 10 | Включение в график дежурств ответственных работников на период паводка, работников способных принимать управленческие решения в чрезвычайных ситуациях | Немедленно | Глава местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области |  |
| 11 | Организация внеплановых проверок качества питьевой воды, используемой на нужды населения района в период прохождения паводка | В период паводка | ТО «Управление Роспотребнадзор по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах» (по согласованию) |  |

________________________________________________________________