	
[image: image2.png]



Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	29.12.2016                                                                                                 №325



О внесении изменений в постановление администрации Воротынского муниципального района от 31 июля 2014 года № 172 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы» (с изм. от 08.08.2016 г. №212)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», администрация Воротынского муниципального района постановляет:
1. Краткосрочный план, утвержденный постановлением администрации Воротынского муниципального района от 31 июля 2014 года № 172 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы» (с изм. от 08.08.2016 г. №212), изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Воротынского муниципального района и опубликовать на интернет сайте МАУ «Редакция газеты «Воротынская газета» - www.vorotsmi.com».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района Наумова М.В.

Глава администрации

Воротынского района






А.А. Солдатов
	
	
	Приложение

к постановлению администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

от 29.12.2016 №325


УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от «31» июля 2014 г. № 172
Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы.
ПАСПОРТ

Краткосрочного плана
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы
	Наименование Краткосрочного плана
	Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы

 (далее – Краткосрочный план)


	Основание для разработки Краткосрочного плана
	- Жилищный Кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ);

- Закон Нижегородской области от 28.11.2013 г.  № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 года № 662 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2015 год»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 года № 617 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2016 год»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 года № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной  программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 г. № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (2 календарных года) планов реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»


	Разработчик Краткосрочного плана
	Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области 



	Цели и задачи Краткосрочного плана
	- обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- достижение планируемых показателей выполнения программы Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- определение объема государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в программу Нижегородской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



	Сроки реализации Краткосрочного плана
	2014 – 2016 годы

	Перечень основных направлений Краткосрочного плана
	- меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов

- формирование собственниками помещений в многоквартирных домах фонда капитального ремонта в многоквартирных домах на счете некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее - региональный оператор)

- развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области.



	Исполнители 

Краткосрочного плана
	- Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее- региональный оператор)

-собственники помещений в многоквартирных домах, 

-администрация Воротынского муниципального района,
- администрация Каменского сельсовета
- ООО «Кузьмиярское»

- ОАО «Тепловик»


	Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
	Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Воротынского муниципального района, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2014 – 2016 годы, приведен в приложении № 2 к данному плану


	Объемы и источники финансирования Краткосрочного плана 


	Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана составляет 18018163 руб., 

в том числе:
- за счет средств Фонда – 3942451 руб.,
- из областного бюджета – 4209264 руб.,
- из местного бюджета – 979649 руб.,
- средства собственников помещений многоквартирных домов согласно протоколов голосования – 8886799 руб.


	Система организации контроля за исполнением Краткосрочного плана
	Контроль за реализацией Краткосрочного плана  Воротынского муниципального района  осуществляют
 - региональный оператор;
 - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
 - Государственная жилищная инспекция Нижегородской области;

 - Администрация Воротынcкого муниципального района.


	Индикаторы достижения цели Краткосрочного плана
	По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов:

-Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Воротынского муниципального района за период 2014-2016 годов составит 6.1 %

- Общая площадь многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом – 4852,9 кв.м. общей площади помещений;

- Количество многоквартирных домов, подлежащих проведению капитального ремонта на условиях, предусмотренных Краткосрочным планом - 5 многоквартирных домов.



I. Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1, статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирном домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 года № 617 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2016 год» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 6 рублей 30 копеек в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

В целях реализации Закона Нижегородской области от 28.11.2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» собственники помещений в многоквартирном доме должны выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации  об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение опросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Воротынского района должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из способов управления:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников недвижимости (далее – ТСН) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми предприятиями при выборе способа управления многоквартирными домами, а особенно при непосредственном управлении собственниками жилья является неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с многолетним не  устранением неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Многоквартирные дома на территории Воротынского района Нижегородской области в основном построены в период 1970-1990 годы. Из общего количества многоквартирных домов: кирпичные многоквартирные дома составляют – 69,4 %, панельные – 20,4 %, деревянные – 10,2 % . Капитальный ремонт в данных домах практически не проводился с начала постройки. Процент износа многоквартирных домов составляет в среднем более 45%.

Во всех многоквартирных домах, находящихся на территории Воротынского района требуется проведение капитального ремонта, а именно:

- ремонт крыши;

- ремонт фасадов;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы водоснабжения;
- ремонт системы электроснабжения; 

- ремонт системы водоотведения.

В 2014-2016 годах в соответствии с Краткосрочным планом будут выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в пяти многоквартирных домах (приложения №2, приложения №3 к Краткосрочному плану)
II. Принципы формирования Краткосрочного плана

Разработка и формирование краткосрочного плана Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы осуществляется на основе следующих принципов:

1) полнота и достоверность информации, необходимой для формирования краткосрочного плана Воротынского муниципального района;

2) прозрачность и мотивированность решений о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Воротынского муниципального района;

3) конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень краткосрочного плана Воротынского муниципального района, на основе принятых и заранее объявленных критериев;

4) приоритет комплексность работ и ресурсосбережения при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов.

5) эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой степени готовности к реализации краткосрочного плана Воротынского муниципального района на стадии его формирования.

В 2014 году условием предоставления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета является финансирование капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

III. Основные цели и задачи краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана Воротынского муниципального района являются:

1. Обеспечения населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

4. Создание условий для управления многоквартирными домами на территории Воротынского района Нижегородской области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку собственников помещений многоквартирных домов Воротынского района Нижегородской области за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта;

·  реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением  средств собственников помещений в многоквартирном доме;

· создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта на территории Воротынского района Нижегородской области.

IV. Информационное обеспечение Краткосрочного плана

В рамках реализации Краткосрочного плана на 2014-2016 годы руководители и исполнители данного Краткосрочного плана информируют жителей о сроках и условиях капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, и о ходе его реализации.
V. Сроки реализации Краткосрочного плана

Краткосрочный план формируется на период 2014-2016 годы (3 года), в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в пяти многоквартирных домах, расположенных на территории Воротынского района.

VI. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением Краткосрочного плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах, а также средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов (приложение №1 к Краткосрочному плану).
Общий объем потребности в финансировании Краткосрочного плана:

	Источники 

финансирования
	2014 год
	2015-2016 годы
	2016 год

	Всего (руб.), в т.ч.:
	7078073
	3673161
	5773640

	Федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
	3083451
	859000
	

	Областной бюджет
	3194264
	1 015 000
	

	Местный бюджет
	799649
	180 000
	

	Собственники помещений многоквартирных домов 
	709
	1619161
	5773640


VII. Оценка эффективности Краткосрочного плана
Оценка эффективности реализации Краткосрочного плана осуществляется ежегодно в течение всего срока его реализации и по окончании, и  включает оценку степени выполнения мероприятий Краткосрочного плана.

Целевым показателем Краткосрочного плана является количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1 
	

	Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района на 2014-2016 годы.
	

	Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование муниципального района (городского округа)
	Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы 
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу 
	 размер взноса на капитальный ремонт МКД
	Объем  начисления  (столбец 4 х столбец 9)
	Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт
	Доля направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской областного  от 28.11.2013 № 159-З
	Средства государственной и муниципальной поддержки
	Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12 х  12 мес) + столбец 13
	Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году

	
	
	Всего
	в  том числе
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	у регионального оператора
	на спец. счете у регионального оператора
	на спец. счете ТСЖ и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	

	
	
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	руб.
	руб.
	%
	%
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по Воротынскому муниципальному району на 2014-2016 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9131364
	3942451
	4209264
	979649
	18018163
	

	по МО на 2014 год
	88001,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7077364
	3083451
	3194264
	799649
	7077364
	

	по МО на 2015 год
	80068,00
	80068,00
	
	
	
	
	6,30
	504428
	85
	50
	2054000
	859000
	1015000
	180000
	4197819
	

	по МО на 2016 год
	86633,83
	86633,83
	
	
	
	
	6,30
	545793
	74
	95
	
	
	
	
	6742980
	2138670


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Завершение последнего капитального ремонта
	Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Источники финансирования капитального ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего:
	жилых помещений 
	нежилых помещений 
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	всего:
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 
	стоимость проектных работ  (ПИР)
	стоимость затрат на технический надзор
	Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	 
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Всего по Воротынскому муниципальному району на 2014-2016 гг.
	Х
	
	
	
	
	
	9523,9
	8638,3
	8523,9
	114,4
	6051,7
	379
	17611703
	3942451
	4209264
	979649
	8480339
	17611703
	16933931
	387325
	290447
	
	
	

	Итого по МО на 2014 год
	Х
	
	
	
	
	
	3162,5
	2823,0
	2708,6
	114,4
	1620,4
	129
	7078073
	3083451
	3194264
	799649
	709
	7078073
	6917276
	84706
	76091
	
	
	

	1
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 8
	1978
	не было
	РО
	К
	2
	3
	1049,1
	941,7
	878,4
	63,3
	582,9
	44
	2352093
	1024652
	1061476
	265729
	236
	2352093
	2298631
	28177
	25285
	2498
	6000
	12.2015

	2
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 9
	1978
	не было
	РО
	К
	2
	3
	1065,2
	947,4
	896,3
	51,1
	419,3
	36
	2381934
	1037652
	1074943
	269100
	239
	2381934
	2328084
	28241
	25609
	2514
	6000
	12.2015

	3
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 10
	1973
	не было
	РО
	К
	2
	3
	1048,2
	933,9
	933,9
	0,0
	618,2
	49
	2344046
	1021147
	1057845
	264820
	234
	2344046
	2290561
	28288
	25197
	2510
	6000
	12.2015

	Итого по МО на 2015-2016 годы
	Х
	
	
	
	
	
	1690,4
	1554,8
	1554,8
	0,0
	919,4
	66
	3673161
	859000
	1015000
	180000
	1619161
	3673161
	3534896
	62619
	75646
	
	
	

	4
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 5
	1975
	не было
	РО
	К
	2
	3
	1001,1
	916,0
	916,0
	0
	280,6
	38
	3407233
	800457
	945826
	167733
	1493217
	3407233
	3297220
	39453
	70560
	3720
	15616
	12.2016

	5
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1
	1958
	не было
	РО
	К
	2
	2
	689,3
	638,8
	638,8
	0
	638,8
	28
	265928
	58543
	69174
	12267
	125944
	265928
	237676
	23166
	5086
	416
	15616
	12.2016

	Итого по МО на 2016 год
	Х
	
	
	
	
	
	4671,0
	4260,5
	4260,5
	0,0
	3511,9
	184,0
	5773640
	0
	0
	0
	5773640
	5773640
	5383583
	274848
	115209
	
	
	

	6
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 5
	1975
	не было
	РО
	К
	2
	3
	1001,1
	916,0
	916,0
	0
	280,6
	38
	2327961
	
	
	
	2327961
	2327961
	2279186
	
	48775
	2541
	16 34
	12.2016

	7
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1
	1958
	не было
	РО
	К
	2
	2
	689,3
	638,8
	638,8
	0
	638,8
	28
	3170831
	
	
	
	3170831
	3170831
	3104397
	
	66434
	4964
	16734
	12.2016

	8
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 3
	1971
	не было
	РО
	К
	2
	2
	430,4
	377,2
	377,2
	0
	377,2
	9
	91616
	
	
	
	91616
	91616
	
	91616
	
	312
	16734
	12.2016

	9
	р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 20
	1975
	не было
	РО
	К
	3
	2
	981,0
	889,8
	889,8
	0
	889,8
	36
	91616
	
	
	
	91616
	91616
	
	91616
	
	134
	16734
	12.2016

	10
	р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 22
	1979
	не было
	РО
	П
	3
	3
	1569,2
	1438,7
	1438,7
	0
	1325,5
	73
	91616
	
	
	
	91616
	91616
	
	91616
	
	91
	16734
	12.2016


Приложение 3
Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план.
	№ п\п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Виды  работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

	
	
	
	ВСЕГО  ремонт внутридомовых инженерных систем
	в том числе
	ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасадов и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада
	Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ)
	Ремонт фундамента
	Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР)
	Ремонт системы дымоудаления
	Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З

	
	
	
	
	электроснабжение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение
	водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Всего по Воротынскому муниципальному району на 2014-2016 гг.
	16524864
	6193413
	0
	0
	976,0
	1788140
	0
	0
	1067,0
	1844875
	0
	0
	1521,0
	2560398
	0
	0
	4041,0
	10470173
	0
	0
	680,0
	632851
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по МО на 2014-2015 годы
	7078073
	2175386
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	810,0
	1006729
	0
	0
	1095,0
	1168657
	0
	0
	2611,0
	4902687
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 8
	2352093
	738718
	
	
	
	
	
	
	270,0
	332127
	
	
	365,0
	406591
	
	
	840,0
	1613375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 9
	2381934
	740259
	
	
	
	
	
	
	270,0
	336644
	
	
	365,0
	403615
	
	
	921,0
	1641675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 10
	2344046
	696409
	
	
	
	
	
	
	270,0
	337958
	
	
	365,0
	358451
	
	
	850,0
	1647637
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по МО на 2015-2016 годы
	3673161
	656829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	179,0
	656829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,0
	2383481
	0
	0
	680,0
	632851
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 5
	3407233
	656829
	
	
	
	
	
	
	179,0
	656829
	
	
	
	
	
	
	850,0
	2383481
	
	
	380,0
	366923
	
	
	
	
	
	

	5
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1
	265928
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300,0
	265928
	
	
	
	
	
	

	Итого по МО на 2016 год
	5773640
	3361198
	0,0
	0
	976,0
	1788140
	0,0
	0
	78,0
	181317
	0,0
	0
	426,0
	1391741
	0,0
	0
	580,0
	2137594
	0,0
	0
	0,0
	60000
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	6
	п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 5
	2327961
	2327961
	
	
	976,0
	1788140
	
	
	
	
	
	
	246,0
	539821
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 1
	3170831
	1033237
	
	
	
	
	
	
	78,0
	181317
	
	
	180,0
	851920
	
	
	580,0
	2137594
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 3
	91616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91616

	9
	р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 20
	91616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91616

	10
	р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 22
	91616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91616


_________
[image: image1]