Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области»

за 2025 год

Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03 ноября 2020 г. № 555.

Ответственный исполнитель программы -	Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнители программы - Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, Управление развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Цели программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа городского округа Воротынский Нижегородской области как экологически чистой территории.

Задачи программы:

1.Комплексное решение проблемы развития и совершенствования системы экологического мониторинга городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Формироваие у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

3.Развитие системы непрерывного экологического образования.

4.Просвещение широких слоев населения через средства массовой информации, путем издания популярной и специализированной экологической литературы.

5.Создание и развитие современной инфраструктуры на этапах сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов.

Этапы и сроки реализации программы  2021-2027 года.

По итогам 2025 года общий объем расходов муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» составил 4616,0 тыс. руб. За 2025 год программа осуществлялась через реализацию трех  мероприятий:

- мероприятие 1 «Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга»,

-мероприятие 2 «Формирование экологической культуры населения» по направлению 2.1 «Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения»,

- мероприятие 3 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.01.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 4144,8 | 9400,3 | 4616,0 |
|  |  | УМИ г.о.Воротынский | 100,0 | 1509,2 | 1471,3 |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 4044,8 | 4716,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий г. о. Воротынский | 0,0 | 3175,1 | 3144,7 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ г.о.Воротынский | 60,0 | 1469,2 | 1433,4 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | УМИ г.о.Воротынский | 40,0 | 40,0 | 37,9 |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ г.о.Воротынский | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ г.о.Воротынский | 21,2 | 21,2 | 19,1 |
| Основное мероприятие3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 4044,8 | 4716,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий г.о.Воротынский | 0,0 | 3175,1 | 3144,7 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 2958,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий г. о. Воротынский | 0,0 | 770,2 | 769,7 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1086,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий г. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий г. о. Воротынский | 0,0 | 2404,9 | 2374,9 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 4716,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  |  |  |  |  |

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.01.2026> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 9400,3 | 4616,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 3309,6 | 2306,6 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 6090,7 | 2309,4 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1469,2 | 1433,4 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1469,2 | 1433,4 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 40,0 | 37,9 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 40,0 | 37,9 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 18,8 | 18,8 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 18,8 | 18,8 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 21,2 | 19,1 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 21,2 | 19,1 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7891,1 |  | 3144,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1800,4 |  | 835,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 6090,7 |  | 2309,4 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 770,2 |  | 769,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 770,2 |  | 769,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.3 Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2404,9 |  | 2374,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 87,0 |  | 65,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2317,9 |  | 2309,4 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4716,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 943,2 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 3772,8 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований бюджетной росписи на отчетную дату

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

- Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы:

С целью повышения уровня экологической культуры в 2025 году были проведены мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения – ХХ районная конференция исследовательских и проектных работ «Человек на земле-2025», в которых приняли участие 320 школьников.

В целях развития системы непрерывного экологического образования были приобретены канцелярские товары и принадлежности на сумму 18,8 тыс. рублей.

По мероприятию «обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга» в 2025 году  заключены договора:

- Договор №217 от 28.07.2025 на сумму 16200,00 рублей по организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- Договор 225 от 11.08.2025 на сумму 9000,00 рублей на проведение лабораторных исследований с последующей разработкой паспортов для двух наименований отходов;

- Договор №54 от 05.02.2025 года на сумму 115 000 рублей (разработка отчета по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; организация, сопровождение экспертизы проекта, сопровождение процедуры согласования в надзорных органах; разработка Декларации о воздействии на окружающую среду),

- Договор №55 от 05.02.2025 года на сумму 20 000 рублей (разработка документации по плану мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий и сдача их в надзорный орган),

-Договор №56 от 05.02.2025 года на сумму 100 000 рублей (подготовка заявки по постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет и сдача в надзорные органы),

-Договор №469 от 24.06.2025 г. на сумму 1497078,00 рублей по проведению отбора и лабораторных исследований проб сточных  и поверхностных вод для очистных сооружений канализации  в р. п. Васильсурск (с исполнением в 2025 году- 917167,00 рублей и в 2026 году -579911,00  - рублей),

- Договор № 174 от 24.06.2025 года на сумму 210 000 рублей по инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду  и составления отчета об инвентаризации сбросов (с исполнением в 2025 году -105 000 рублей, в 2026 году- 105000 рублей) ,

- Договор №67 от 27.06.2025 года на сумму 126751,00 рублей (газоанализатор, лабораторное оборудование и материальные запасы).

-Договор №0600-001238 от 28.11.2025 на сумму 24321,60 рублей по проведению испытаний проб природных вод на территории городского округа Воротынский Нижегородской области. По результатам договорных отношений в ноябре 2025 года химико-бактериологической лабораторией   представлены  протоколы испытаний проб природной воды реки Гремячка ниже сброса сточных вод, реки Гремячка выше сброса сточных вод, реки Чугунка, находящихся на территории городского округа Воротынский

Изданы экологические материалы в количестве 48 штук.

2.Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме: Все предусмотренные  программой мероприятия за 2025 год реализованы.

3.Анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию:

Проводя анализ факторов и мер, повлиявших на реализацию программы из благоприятных моментов следует отметить: обеспеченность выполнения мероприятий денежными средствами, в результате чего в отчетном периоде своевременно и в полном объеме реализованы исследовательские проекты школьников при районном эколого-краеведческом клубе «Родник» при МБОУ Воротынская средняя школа, оплачены авансовые платежи по обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Мероприятие1 Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ г.о.Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1469,2 | 1433,4 |  |
|  | Регулярность осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод (Испытание/год) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 2 | Мероприятие 2 Формирование экологической культуры населения | УМИ г.о.Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 40,0 | 37,9 |  |
| 2.1 | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ г.о.Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18,8 | 18,8 |  |
|  | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (Чел/год) |  |  |  |  |  | 320 | 320 |  |
| 2 2.2 | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ г.о.Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 21,2 | 19,1 |  |
|  | Издание экологических материалов (экз/год) |  |  |  |  |  | 30 | 48 |  |
| 3 3 | Мероприятия 3 по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, Управление развития территорий г.о.Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7891,1 | 3144,7 |  |
| 3 3.1 | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский | Управление развития территорий г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 770,2 | 769,7 |  |
|  | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский нарастающим итогом с 2019 года (ед.) на 31.12.2025г. -157 ед., в т.ч. за 2025 год - 0 |  |  |  |  |  | 157/157 | 157/0 |  |
| 3.2 | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | Отсутствие плановых назначений |
|  | Количество приобретенных контейнеров и бункеров нарастающим итогом с 2019 года (ед.) на 31.12.2025г. -352 ед., в т.ч. за 2025 год - 0 |  |  |  |  |  | 352/352 | 352/0 |  |
| 4 3.3 | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 33.4 | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории городского округа Воротынский | Управление развития территорий г. о. Воротынский, Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2404,9 | 2374,9 |  |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок нарастающим итогом с 01.01.2022 года по 31.12.2025-19 шт. (в том числе в 2022году- 16 шт., в 2025 году - 3 шт.) |  |  |  |  |  | 18/2 | 19/3 |  |
|  | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| 3.5 | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4716,0 | 0,0 |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год.

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора / непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение регулярности осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | % к предыдущему | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Издание экологических материалов | % к предыдущему | 116,67 | 100 | 137,4 |  |
| 1.4 | Процент созданных (обустроенных) контейнерных площадок | % | 100 | 85 | 99,9 | - |
| 1.5 | Процент приобретенных контейнеров и бункеров | % | 100 | 81 | 0 | - |
| 1.6 | Процент ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | % | 0 | 100 | 98,8 | - |
| 1.7 | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | % | 0 | 100 | 0 | - |
| 2.Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулярность осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод | Испытание/ год | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.2 | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Чел. в год | 320 | 320 | 320 | - |
| 2.3 | Издание экологических материалов | Экземпляр/ год | 35 | 30 | 48 | - |
| 2.4 | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский нарастающим итогом с 2019 года | Ед. | 157 | 157/157 | 157/0 | 19 шт. в 2019 г., 11 шт. в 2020г., 68 шт. в 2021г. , 3 шт. в 2022 г. , 17 шт. в 2023г., 39 шт. в 2024 г., 0 шт. в 2025г. На 31.12.2025г. всего 157 шт. |
| 2.5 | Количество приобретенных контейнеров и бункеров нарастающим итогом с 2019 года | Ед. | 382 | 352/352 | 352/0 | На 31.12.2020г. и на 31.12.2021г. всего 184 шт., в 2022г. 27 шт., в 2023 г. 108 шт., в 2024 г.- 33 шт., в 2025г. - 0 шт. Всего на 31.12.2025 - 352 шт. |
| 2.6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок нарастающим итогом с 2022 года | Ед. | 16 | 18/2 | 19/3 | На 31.12.2025 г. 19 шт., в 2025 г. - 3шт. |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| п N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | Факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области. |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение регулярности осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Издание экологических материалов | % | 100 | 137,4 | 100 |
| 1.4 | Процент созданных (обустроенных) контейнерных площадок | % | 85 | 99,9 | 99,9 |
| 1.5 | Процент приобретенных контейнеров и бункеров | % | 81 | 0 | 81 |
| 1.6 | Процент ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | % | 100 | 98,8 | 100 |
| 1.7 | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | % | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулярность осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод | Испытание/ год | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Чел. в год | 320 | 320 | 320 |
| 2.3 | Издание экологических материалов | Экземпляр/ год | 30 | 48 | 30 |
| 2.4 | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории городского округа Воротынский нарастающим итогом с 2019 года | Ед. | 157/157 | 157/0 | 19 шт. в 2019 г., 11 шт. в 2020г., 68 шт. в 2021г. , 3 шт. в 2022 г. , 17 шт. в 2023г., 39 шт. в 2024 г., 0 шт. в 2025г. На 31.12.2025г. всего 157 шт. |
| 2.5 | Количество приобретенных контейнеров и бункеров нарастающим итогом с 2019 года | Ед. | 352/352 | 352/0 | На 31.12.2020г. и на 31.12.2021г. всего 184 шт., в 2022г. 27 шт., в 2023 г. 108 шт., в 2024 г.- 33 шт., в 2025г. - 0 шт. Всего на 31.12.2025 - 352 шт. |
| 2.6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок нарастающим итогом с 2022 года | Ед. | 18/2 | 19/3 | На 31.12.2025 г. 19 шт., в 2025 г. - 3шт. |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| № п/п | Обоснование изменений | Реквизиты постановления администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, утверждающего изменения в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15 июня 2022 года № 327 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области». | Постановление от 19 марта 2025 г. № 232 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 3 ноября 2020 года № 555 |
| 2. | В соответствии с постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15 июня 2022 года № 327 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области». | Постановление от 24 апреля 2025 г. № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 3 ноября 2020 года № 555 |
| 3. | В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 23.09.2025 № 68 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 20.12.2024 № 92 «О бюджете городского округа Воротынский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»», с постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15 июня 2022 года № 327 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области». | Постановление от 08 октября 2025 г. № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 3 ноября 2020 года № 555 |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы не должно снижаться. | Обеспечение экологической безопасности населения, экологическое воспитание. |

Заместитель главы администрации-

начальник управления                                                                                                         Д.В. Петухов